滁州市水利发展“十四五”规划

滁     州     市     水     利      局

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

2021年10月

滁州市水利发展“十四五”规划

批准：张勇 周长杰

审定：张勇 周长杰

审核：吕本贵 孔凯夫 阚乃立 王永昌 贺四友

编写：李勇 马娟 夏汇彬 杨帆 时建祥 吴德龙 刘辉 宋齐宝 李德兴 程帆 黄宗平 周滢 李云洲 李天 张万标 黄保千 张虹 刘玉峰 邢勇志 石林保 石卫东 耿建强 张安庆 储唯 马强 石定球 卢慧 王怀志 许彬 董胜男 方烈 王登赟 孟凡淇

滁     州     市     水     利      局

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

2021年10月

目   录

前    言	1

第一章	现状与形势	3

（一） “十三五”水利发展成就	3

（二）面临形势	9

（三）存在问题	11

第二章	总体思路	14

（一）指导思想	14

（二）基本原则	14

（三）主要目标	15

（四）二O三五年远景目标	19

（五）总体布局与任务	19

第三章	提升防洪保安能力	24

（一）大江大河及主要支流治理	24

（二）行蓄洪区建设	24

（三）中小河流治理	25

（四）重点涝区排涝能力建设	25

（五）水库水闸除险加固	26

（六）城市防洪体系建设	26

（七）新建水库水闸工程	26

第四章	强化供水安全保障	29

（一）实施节水行动	29

（二）重大引调水工程	29

（三）重点区域水资源优化配置工程	30

（四）加强非常规水源利用	30

第五章	提高乡村振兴水利保障能力	32

（一）农村供水保障工程	32

（二）灌区现代化建设与改造	33

（三）农村水系连通及水美乡村建设	33

第六章	改善水生态环境	35

（一）水土保持	35

（二）河湖生态修复	35

第七章	推进智慧水利建设	37

（一）水利监测体系建设	37

（二）水利信息网络建设	38

（三）水旱灾害防御非工程措施建设	38

（四）水利业务应用	39

第八章	强化涉水事务管理	41

（一）加强水利法治建设	41

（二）加强水安全风险防控	42

（三） 加强水资源监管	43

（四） 加强江河湖泊监管	45

（五） 加强水利工程监管	46

（六）加强水土保持监管	47

第九章	深化重点领域改革	50

（一）深化水资源管理改革	50

（二）深化价税改革	51

（三）深化水利工程建设和运行管理改革	52

（四）深化水利投融资机制改革	52

（五）加强人才与科技创新	53

第十章	投资匡算与实施安排	55

（一）投资匡算	55

（二）实施安排	56

第十一章	保障措施	58

（一）加强组织领导	58

（二）落实目标责任	58

（三）强化要素保障	59

（四）凝聚社会共识	59

附表一   规划项目细表	61

附表二   规划项目分年度实施计划表	86

附表三   重点项目用地规划汇总表	97

附表四   修改说明	99

# 前    言

“十三五”以来，滁州水利坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，深入贯彻党中央、国务院关于治水兴水的各项决策部署，全面落实省委、省政府决策要求，在市委、市政府的坚强领导和省水利厅的大力指导下，通过五年努力，全市水利发展“十三五”规划确定的目标任务基本完成，水安全保障能力显著提高，为决战决胜全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标提供了有力支撑。

市水利发展“十四五”规划在全面总结“十三五”全市水利发展成就的基础上，根据《滁州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和省“十四五”水安全保障规划工作要求，结合近年来水旱灾害防御中暴露出来的突出问题和薄弱环节，科学分析全市水利现状与形势，立足新发展阶段，综合考虑经济社会发展、重大区域战略需求和人民群众对水利的新期待，坚定不移贯彻新发展理念，围绕构建新发展格局，以2025年基本建成“滁州水网”框架、2035年基本实现水利现代化为目标，实施“滁州水网”工程，构建更加完善的防洪保安网、更加健全的供水保障网，着力加强河湖生态保护，着力推进智慧水利建设，着力强化涉水事务管理，深化水利重点领域改革，全面提升水治理体系和治理能力现代化水平，实现滁州水利高质量发展。

本规划是指导今后五年水利工作的重要依据。

# 现状与形势

## （一） “十三五”水利发展成就

“十三五”以来，滁州市全面推进国家节水供水重大水利工程建设，加快实施防洪薄弱环节建设，大力实施农村饮水安全等脱贫攻坚重点工程，水利基础设施网络不断完善，涉水事务管理能力明显提升，水利改革不断深化，水安全保障能力显著提高，有效应对严重的水旱灾害，最大限度减轻灾害损失和影响，为全市经济社会发展提供了有力的水利保障。

### 1、水利基础设施建设取得新进展

基本完成列入国家172项重大水利工程的江巷水库工程和淮河干流蚌埠～浮山段行洪区调整建设工程，开工建设驷马山滁河四级站干渠一期工程等省重点水利工程。

2016年长江流域大水后，及时启动“一规四补”，开展滁州市水利薄弱环节建设，完成了滁河防洪治理近期工程、池河治理工程2条重要支流治理；完成了来河等20条中小河流治理任务，完成沙河集水库除险加固等423座病险水库除险加固，新建菱溪河等7座排涝泵站以及5座技改泵站，完成汊河集闸等6座水闸拆除重建，全市防洪减灾能力进一步提升。

实施农村饮水安全巩固提升工程，管网延伸工程14427km，解决112.41万人饮水问题，自来水普及率95%；实施女山湖等两个大型灌区改造及22处重点中型灌区节水配套改造项目，改善灌溉面积357万亩、全市新增农田有效灌溉面积36万亩。

### 2、水旱灾害防御工作取得新胜利

“十三五”期间始终坚持“人民至上、生命至上”的原则，按照“建重于防、防重于抢、抢重于救”的要求，加强监测预警与科学调度，强化技术支撑，成功防御了2016年滁河流域洪水、2018年滁河流域洪水、2019年伏秋冬连旱和2020年淮河、滁河流域洪水，最大限度减轻灾害损失和影响，取得防汛抗旱斗争的全面胜利。

### 3、水利扶贫取得新成效

深入推进水利行业扶贫工作，在政策、资金、项目、人才等方面向贫困地区倾斜，以农村饮水安全巩固提升工程为重点，统筹重大水利工程、农村饮水安全巩固提升、灾后水利薄弱环节建设、水土保持等与脱贫攻坚关系密切的水利工程，着力补齐贫困地区水利基础设施短板。实现了123个贫困村“村村通”自来水，解决建档立卡贫困人口191211人饮水安全问题。市水利局定点扶贫凤阳县马山村累计安排帮扶资金50万元以上，治理农田面积约7000亩，大幅提升了马山村农田水利基础设施的灌排能力，改善了周边水生态环境。马山村于2016年度完成了村出列的任务，于2020年底贫困户全部脱贫。

### 4、水资源节约集约利用水平取得新提升

落实最严格水资源管理制度，实施水资源消耗总量和强度双控行动。坚持以水定需，量水而行，强化用水总量控制，实行用水计划管理，严格取水许可审批和监管。2020年全市用水总量21.57亿m3，较十二五末，万元国内生产总值用水量下降58%；万元工业增加值用水量下降56%。大力发展农田高效节水灌溉，农田灌溉水有效利用系数提高到0.54。稳步推进全市水量分配工作，编制完成3条河流水量分配工作。持续推进县域节水型社会达标建设和节水载体建设，全椒县、明光市已建成县域节水型社会，全市建成省级节水型企业35家、节水型高校1家、中小学节水型教育基地1处、公共机构节水型单位93家，建成市级节水型单位7家、公共机构节水型单位70家、水利行业节水机关及单位40家。

### 5、水生态环境得到新改善

市政府批准实施了《滁州市水土保持规划（2018-2030年）》，水土保持目标责任纳入政府目标管理绩效考核。持续开展水土流失综合治理，完成定远桑涧等8条小流域综合治理和5处坡耕地水土流失综合治理工程，完成治理面积155.85km2。推进水生态文明试点建设，全椒县获得第二批全国水生态文明城市建设试点县，南谯区获得第二批全省水生态文明城市建设试点县。

全面完成入河排污口核查、登记、建档、立牌工作，共排查入河排污口243个，已全部整改完成并通过省级验收。强化水功能区监管，重要河湖水质持续向好。

### 6、行业监管能力取得新提升

扎实开展河湖管理专项行动，开展长江经济带固废排查、水库垃圾围坝整治、河湖采砂整治、河湖“清四乱”等四大专项行动，清理整治河道管理范围内固废点位24个、“四乱”点位121处，拆解取缔淮河干流非法采砂船只99艘。推进水利行业扫黑除恶专项斗争，严厉打击非法采砂行为，严肃查处水事违法案件347起，结案率100%。

有序推进水利工程建设质量提升行动，在全省水利建设质量工作考核中2017、2018、2019、2020连续四年获得A级，位列全省第一方阵。花园湖闸除险加固工程和水口闸除险加固工程荣获2020年度安徽省水利水电优质（禹王）奖。全椒闸拆除重建工程获得2020年安徽省建设工程“黄山杯”。水利工程安全生产考核2018、2019、2020连续三年获得市安全生产考核优秀奖。

加强工程运行隐患排查和处理，完成152座水库安全鉴定，落实全市小型水库行政、技术、巡查责任人。创建省三级以上水利工程管理单位26个，其中省一级管理单位4个。

强化河湖管护，完成14个河湖岸线保护与利用规划编制和92条河流、11座水面面积1平方公里以上湖泊管理范围划定任务。多次组织开展河湖岸线利用整治、固废排查、垃圾围坝、打击非法采砂、河湖“清四乱”等专项行动，河湖管理逐步达到常态化、规范化水平，滁河南谯段获得“全国最美河流”，全椒县、南谯区分别获得“全国水生态文明城市”、“全省水生态文明城市”。

### 7、重点领域改革取得新进展

水利“放管服”改革持续推进，进一步深化简政放权，推行“三个清单”，对开发区内应当编制水土保持方案的项目全面实行承诺制管理，组织开展了双对标整改提高活动，优化审批流程、精简申报材料、缩短审批时间、降低办事成本，23项政务服务事项均达到4级网办深度。

全面推行河（湖）长制，建立起市县乡三级河长制组织体系，完善制度体系和工作机制，全市共设置河长3434名、湖长162名，覆盖全市江河湖泊。系统实施“一河（湖）一策”方案107个，建成明光市池河穿城段、天长市白塔河穿城段2条省级示范河湖。

小型水利管理体制改革初见成效，完成1个县农田水利设施产权制度改革和创新运行制试点。按照“产权有归属，管理有载体，运行有机制，工程有效益”总要求，以小型水利工程“两证一书”为抓手，2016 年以来，全市共颁发工程所有权证4.52万份、使用权证4.58万份、签订管护责任书4.54万份，成立各类管护组织2991个。定远县获得小型水库管理体制改革首批全国示范县。全市累计实施农业水价综合改革面积112.2万亩。

### 8、水利投资规模创新高

“十三五”以来，水利建设投资规模再创新高，全市水利工程累计完成投资114.8亿元，连续5年位居全省第一方阵，其中：2017年、2018年连续两年完成投资位居全省第一。2017年、2018年、2020年三年获省政府落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方表彰，“十三五”期间完成了预期的投资目标。

专栏一  “十三五”规划指标完成情况

| 序号 | 项目 | 规划 指标 | 2020年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水总量(亿m3） | [24.0] | [21.57] | 约束性 |
| 2 | 万元工业增加值用水量(m3）* | 35 | 22.4 |  |
| 3 | 农田灌溉水有效利用系数 | [0.54] | [0.54] | 预期性 |
| 4 | 新增总供水能力(亿m3） | 1 | 1 | 预期性 |
| 5 | 农村自来水普及率（%） | [90] | [95] | 预期性 |
| 6 | 农村集中式供水人口比例（%） | [90] | [95] | 预期性 |
| 8 | 新增农田有效灌溉面积（万亩） | 40 | 36 | 预期性 |
| 9 | 改善灌溉面积（万亩） | 433 | 357 |  |
| 10 | 纳入省级考核22个水功能区达标率（%） | [80] | [80] | 约束性 |
| 注： 1. [ ]为期末达到数，其余为5年累计数。 2.*用水总量指标不包括贯流式火电直流冷却水、再生水等非常规用水量。 3.新增农田有效灌溉面积为统计报表新增面积，未计列每年自然减少的面积。 |

## （二）面临形势

“十四五”时期，在新发展理念引领下构建新发展格局，我市开启了向新阶段现代化美好滁州进军的新征程，全市水利发展迎来了新的机遇。

一是习近平总书记重要治水论述为水利发展指明了方向。习近平总书记多次就水利工作发表重要讲话，深刻阐明了我国水治理中的重大理论和现实问题，提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，亲临长江、黄河、淮河及南水北调工程考察，就治水工作作出系列重要指示批示，为推进新时代治水提供了科学指南和根本遵循。2020年8月习近平总书记在安徽考察时强调“要坚持以防为主、防抗救相结合，结合‘十四五’规划，聚焦河流湖泊安全、生态环境安全、城市防洪安全，谋划建设一批基础性、枢纽性的重大项目”，为新时代水安全保障和江河保护治理工作指明了发展方向。

二是十九届五中全会对水利工作提出新要求。十九届五中全会提出立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。进入新发展阶段，经济社会发展和人民群众对美好生活的向往，对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化等方面提出了更高的标准和要求。贯彻新发展理念，立足于为人民谋幸福、为民族谋复兴，必须把握我市水利发展过程中不充分、不平衡的主要矛盾，解决水安全、水资源、水生态、水环境等方面的突出问题，实现人水和谐。构建新发展格局，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中发挥水利基础设施建设的投资拉动作用，同时通过进一步完善水利基础设施网络，为构建新发展格局提供水安全保障。

三是重大发展战略为水利发展带来新任务。长江经济带、长三角一体化、淮河生态经济带、乡村振兴以及建设美丽长江（安徽）经济带等一系列重大发展战略的实施，在推进水利高质量发展等方面提出了新任务和新要求。我市要按照服务区域发展战略的要求，加大水利基础设施建设力度，发挥对区域协同发展的基础性和先导性作用，为重大发展战略提供强有力的水利支撑。

四是经济实力持续增强为水利发展提供有力保障。近年来滁州市经济发展势头良好，2020年实现地区生产总值3032.1亿元，稳居全省第3位，全市主要经济指标增速持续高于全省平均水平，2020年滁州市荣获全国文明城市称号。“十四五”滁州市将全面迈入高质量发展阶段，经济实力持续增强。全市可用财力显著增强，投融资渠道不断拓宽，为水利基础设施建设和行业高质量发展提供了坚实的基础和保障。

五是治水兴水能力持续提升为水利发展提供良好环境。市委市政府高度重视水利发展，将水利纳入党委政府中心工作。我市在长期的治水实践中积累了丰富经验，治水管水能力不断提升，水利基础条件不断夯实。人民群众对幸福河湖的期盼，全社会爱水、节水、护水意识的提高，都为水利发展提供了良好环境和氛围。

## （三）存在问题

“十四五”时期从全市水利发展现状情况来看，仍存在不平衡、不充分问题。

一是防洪减灾体系存在短板。全市防洪体系仍存在突出短板，淮河尾闾不畅，中下游中等洪水高水位持续时间长；滁河、池河及中小河流系统治理不够，部分易涝区排涝能力不足，部分水库、水闸、堤防存在不同程度安全隐患，城市防洪能力与城市发展要求不相适应，洪涝灾害防御能力有待提高。

二是水资源保障能力不足。全市骨干引调水工程体系尚未建成，区域水资源配置能力不强，供水安全保障体系尚不完善，与经济社会发展要求不相适应。滁城工程性缺水形势依然严峻，城乡生活、工农业生产用水供需矛盾突出。

三是水生态环境问题尚未彻底解决，河湖管护治理任重道远。全市尚存在水土流失面积1159平方公里，人为水土流失现象仍较严重。河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题仍然存在。农村河道水系仍有淤塞萎缩，少数河道水生态环境状况有待改善。全市河湖水生态修复和水环境治理任务仍然繁重，河湖管护任务仍然艰巨。

四是涉水事务管理体系不够完善，监管能力亟待提升。监管制度体系尚未系统建立，水资源管理、河湖管理、工程管理等仍需进一步加强。监测体系仍不健全，自动化、信息化、智慧化水平亟待提高。部分地区水行政执法机构不健全，水行政执法力量不足。水利监督体系尚不完善，管理工作标准化规范化信息化有待进一步加强。

五是体制机制改革仍需深化，科技创新能力亟待加强。水资源刚性约束机制有待进一步加强，水权水价水市场改革仍不充分。水利科技创新动力不足，科技创新能力与水利高质量发展的需求不相适应。基层水利服务体系不完善，专业技术人才和技能人员缺乏，人才“引不进”“留不住”等突出问题，已成为影响水利行业能力提升的重要因素。

总体上，“十四五”期间是我市水利发展的关键时期。要抓住机遇，实施“滁州水网”工程，加强河湖生态保护，推进智慧水利建设，强化涉水事务管理，深化水利重点领域改革，全面提升水治理体系和治理能力现代化水平。

# 总体思路

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面落实市委市政府决策部署，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，围绕服务构建新发展格局，统筹发展和安全，统筹山水林田湖草沙系统治理，聚焦河流湖泊安全、生态环境安全、城市防洪安全，实施“滁州水网”工程，建设幸福河湖，着力提升行业监管能力，不断深化水利重点领域改革，推动水利高质量发展，构建与新阶段现代化美好滁州相适应的水安全保障体系。

## （二）基本原则

坚持人民至上。牢固树立以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的向往，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为水利发展的出发点和落脚点，加快解决人民群众最关心的饮水安全、防洪安全、生态环境等问题。

坚持节水优先。把节水作为解决水资源短缺问题的优先举措，贯穿于经济社会发展全过程和各领域，强化水资源刚性约束，加强用水总量和强度双控，以水而定，量水而行，推动用水方式由粗放向节约集约转变，不断提高用水效率和效益。

坚持系统治理。坚持山水林田湖草沙是生命共同体，统筹水安全、水资源、水生态、水环境、水文化，统筹流域与区域、上下游、左右岸、地表水与地下水、城市与乡村，系统解决水问题，推进河湖系统治理和水生态环境整体改善。

坚持问题导向。聚焦防洪减灾短板、水资源供需矛盾、河湖水生态环境等突出问题，坚持问题导向，因地制宜、分类施策。强化底线思维，增强忧患意识，建立健全风险防控机制，提高防范化解水安全风险的能力。

坚持改革创新。充分发挥政府主导作用，发挥市场在资源配置中的决定性作用，继续深化工程管理体制改革、投融资改革，加强水利科技创新能力和人才队伍建设，持续增强水利发展动力和活力。

## （三）主要目标

到2025年，全市城乡水利基础设施网络进一步完善，“滁州水网”框架基本形成。防洪减灾能力全面提升，城乡供水安全保障能力显著增强，重点河湖水生态环境明显改善，水治理体系和治理能力明显增强。

——防洪减灾。补齐流域防洪排涝和农村水利短板，滁州市清流河中心城区段堤防防洪标准达到100年一遇，县城及建制镇防洪标准达20~50年一遇；主要支流保护区、中小河流保护区防洪标准总体达到20年一遇。滁州市中心城区排涝标准达到30年一遇，县城及重要建制镇排涝标准20年一遇；农村圩区排涝标准达到5~10年一遇。

——供水保障。水资源优化配置以外引、内联、增蓄、提效为思路，重点构建“六纵两横”的引调水工程布局，完善水资源优化配置体系。用水总量控制在24.37亿m3以内（不包括直流火电和非常规水），万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降18.5%、14.5%。农业灌溉水有效利用系数达到0.55。耕地灌溉面积达到500万亩，新增供水能力2亿m3。推进城乡一体化供水，应急供水能力进一步加强，农村自来水普及率99%。

——水生态保护。河湖管理范围划定全面完成，涉水空间管控制度基本建立，主要河湖水域岸线得到有效管理，管控能力显著增强；河湖生态流量保障体系基本建立，重点河湖基本生态流量达标率达到90%；人为水土流失得到有效控制，水土保持率达到93%，江河湖库水源涵养能力明显提升，江河湖泊水质持续向好，集中式饮用水水源水质达标率达到100%，国控断面地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到70%。地下水监控管理体系基本建立，重点地下水超采区基本得到有效治理。农村水系综合整治取得新成效，水美乡村建设有序推进。

——涉水事务管理。水旱灾害、水文水资源、河湖生态、水土流失等监测预警体系基本建立，水利信息化水平显著提升。河（湖）长制深入推进，建成幸福河湖20条（个）。水资源刚性约束制度建立健全，水资源节约、开发、利用、保护、配置、调度等各环节的监管进一步加强。水工程安全风险防控能力和管理智能化水平明显提升。水权水价水市场改革取得重要进展。政府主导、金融支持、社会参与的水利投融资机制进一步完善。水文化建设取得新成效。水治理体系与治理能力明显增强。

专栏2  滁州市水利发展“十四五”规划指标

| 序号 | 项 目 | “十四五”规划指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安徽省 | 滁州市 |  |
| 一 | 防洪减灾 |  |  |  |
| 1 | 1-5级江河堤防达标率（%） | [77] | [77] | 预期性 |
| 2 | 新增水库总库容（亿m3） | [3.4] | [0.23] | 预期性 |
|  | 其中：新增防洪库容（亿m3） | [1.0] | [0.1] | 预期性 |
| 二 | 水资源节约集约安全利用 |  |  |  |
| 3 | 全市用水总量控制（亿m3） | [<273.8] | [24.37] | 约束性 |
| 4 | 万元国内生产总值用水量下降（%） | 16 | 18.5 | 约束性 |
|  | 其中：万元工业增加值用水量下降（%） | 16 | 14.5 | 约束性 |
| 5 | 农田灌溉水有效利用系数 | [0.58] | [0.55] | 预期性 |
| 6 | 新增水利工程供水能力（亿m3） | 23 | 2 | 预期性 |
| 7 | 农村自来水普及率（%） | [90] | [99] | 预期性 |
| 8 | 耕地灌溉面积（万亩） | [7120] | [500] | 预期性 |
|  | 其中：万亩以上灌区（万亩） | 3260 | 125 | 预期性 |
| 三 | 水生态保护 |  |  |  |
| 9 | 水土保持率（%） | [91.8] | [93] | 预期性 |
| 10 | 重点河湖基本生态流量达标率（%） | [90] | [90] | 预期性 |
| 11 | 集中式饮用水水源水质达标率（%） | [100] | [100] | 预期性 |
| 12 | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例（%） | [84] | [70] | 约束性 |
| 注： 1. 规划指标带[ ]为期末达到数，其余为5年累计数。 2. 指标4 万元GDP用水量下降和万元工业增加值用水量下降，采用可比价计算。 3. 指标8 耕地灌溉面积是指具有一定的水源，地块比较平整，灌溉工程或设备已经配套，在一般年景下能够进行正常灌溉的耕地面积。也称农田有效灌溉面积。 4. 指标9 水土保持率是指区域内水土保持状况良好的面积占区域国土面积的比例。 5. 指标10 重点河湖基本生态流量达标率是指纳入生态流量保障重要河湖名录的河流和湖泊控制断面基本生态流量保障目标实现比例。 6. 指标11 集中式饮用水水源水质达标率，是指纳入监测的地级及以上城市在用集中式生活饮用水水源，全年均达标的监测断面比例。 7. 指标12 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例，是指纳入国家地表水考核的水质断面中水质达标或好于Ⅲ类断面的比例。 |

## （四）二O三五年远景目标

到2035年，基本实现滁州水利现代化。防洪减灾体系更加完善，水灾害风险有效应对；水资源保障体系更加完备，水资源供给安全可靠；水生态环境状况全面改善，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。基本实现江河安澜、用水安全、河湖美丽、人水和谐。

## （五）总体布局与任务

立足滁州经济社会发展和水利现代化的要求，以自然河湖水系为基本脉络，以引调排水工程为通道，以控制性调蓄工程为节点，加快形成格局合理、功能完备、多源互补、丰枯互济、安全可靠、调控有序的“滁州水网”。“十四五”期间实施以完善防洪减灾体系和优化水资源配置体系为重点的“滁州水网”工程，构建更加完善的防洪保安网、更加健全的供水保障网，着力加强河湖生态保护，着力推进智慧水利建设，着力强化涉水事务管理。

构建更加完善的防洪保安网。以淮河、滁河、中小河流系统治理为框架，以城市防洪安全为重点，进一步完善流域、区域城乡防洪排涝基础设施网络，构建更加完善的防洪保安网。重点打造“一干两主多支多点”的防洪工程布局。淮河流域，推进淮河干流浮山以下段行洪区调整和建设工程及沿淮洼地治理工程、安徽省淮河中游综合治理工程。滁河流域，实施滁河防洪治理新增项目、滁河防洪治理等工程。持续推进清流河等中小河流治理、重点涝区排涝能力提升、病险水库水闸除险加固等工程建设。通过实施“一干两主多支多点”防洪工程建设，打造完整的防洪排涝体系，综合提升滁州市防洪排涝能力，为滁州市经济可持续发展提供水安全保障。

一干两主多支多点防洪工程布局示意图

构建更加健全的供水保障网。以驷马山灌区、女山湖灌区、炉桥灌区、引江入滁工程为依托，构建以“外引、内联、增蓄、提效”为主要规划思路，以“引江、引淮、引两高（高塘湖、高邮湖）”为主干骨架，重点构建“六纵两横”的引调水工程布局，实现南北相通、东西互济，完善水资源优化配置体系。实施驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程、引江入滁工程（滁州市长三角一体化示范区供水保障工程）、引江济淮二期工程（含南水北调东线二期工程）、江淮分水岭水资源配置骨干工程，全面提升水资源保障水平。

六纵两横水资源配置体系示意图

加强河湖生态保护。以河（湖）长制为抓手，强化河湖水域岸线管控和水生态治理，加快建设以淮河为主线的生态廊道，重点构建“两廊九带”的生态布局。推深做实河（湖）长制，建设一批“河畅、水清、岸绿、景美”的幸福河湖。加强沙河集、城西水库等生态保护修复，强化重点水土流失区治理，推进生态清洁小流域建设，加快实施滁河等重点河湖水生态修复与综合治理。推进农村水系连通及水美乡村建设，助力乡村振兴。

两廊九带布置示意图

推进智慧水利建设。以水旱灾害防御、河湖管理、水资源管理、水土保持、水利工程建设与管理等信息化建设为重点，推进智慧水利建设。大力开展监测站点建设，充分利用5G、北斗、人工智能、云计算、大数据等先进技术和通信手段，建设完善的水安全监测体系和业务应用系统，建成采集、传输、分析、预警、控制、调度为一体的水利信息化体系，努力实现水风险一网预警、水工程一网调度、水空间一网管控、水事务一网办理。

强化涉水事务管理。以水资源管理、河湖管理、水利工程建设与运行管理、水土保持、水安全风险管控为重点，提升涉水事务管理能力和服务水平。加大水行政执法力度，健全水利行业扫黑除恶长效机制。强化水资源刚性约束，坚持节水优先，以水量分配、河湖生态流量保障等为重点，合理分水、管住用水。深入推进河湖“清四乱”规范化、常态化，强化河湖水域岸线管控。坚持建管并重，推行水利工程全生命周期监管，加强水利建设市场行为监管，强化水利工程运行监管，推进水利工程标准化管理体系建设。严厉查处生产建设项目水土保持违法违规行为，实施水土保持重点工程全过程监管，推动水土保持目标考核常态化。完善水安全风险防控监测体系，健全水安全风险预警机制，提高应急处置能力。

# 提升防洪保安能力

加强防洪排涝基础设施体系建设，构筑全市防洪保安网，全面提升防洪保安能力和超标准洪水应对能力。以骨干工程补短板，中小工程达标建设为思路，重点打造“一干两主多支多点”的防洪工程布局，实施淮河干流浮山以下段行蓄洪区调整和建设，推进淮河、滁河干流防洪能力提升，持续推进中小河流系统治理和重点涝区排涝工程建设；实施病险水库水闸除险加固；加强城市防洪体系建设。

## （一）大江大河及主要支流治理

重点加强淮河（滁州段）防洪工程治理，实施淮河干流浮山以下段行洪区调整和建设工程、安徽省淮河中游综合治理工程及方邱湖堤防改建工程。继续推进滁河、池河等主要支流治理，实施池河防洪治理工程、滁河防洪治理工程新增项目、滁河防洪治理工程和滁河滁州段清淤疏浚工程等，保障流域防洪安全。

## （二）行蓄洪区建设

统筹安全与发展，重点解决淮河中游及入洪泽湖尾闾不畅问题，完善行蓄洪区工程和安全建设体系，保障行蓄洪区及时有效运用和群众居住安全，改善农村人居环境。实施花园湖行洪区安全建设工程及潘洼村防洪安全综合治理工程，建成滁河荒草二圩、荒草三圩、蒿子圩和汪波东荡蓄洪区进（退）洪闸。

## （三）中小河流治理

滁州市中小河流主要分属长江和淮河流域，“十三五”期间，已先后完成20条中小河流治理，但中小河流众多，中小河流未治理的河段仍较多，本次规划新一轮的中小河流治理项目，治理中小河流共36段，其中长江流域中小河流治理11段，淮河流域中小河流治理共25段，主要治理河流包括清流河、襄河、来河、濠河、白塔河等，主要治理内容包括河道清淤清障、堤防加固、穿堤涵拆除重建和泵站建设等。

## （四）重点涝区排涝能力建设

加强排涝工程建设，提高易涝地区排涝能力，减轻洪涝灾害，保障粮食安全。实施重点涝区排涝工程建设，主要建设内容为新建、续建、改扩建排涝泵站、涵闸等共209座，其中南谯区新建泵站25座；琅琊区新建泵站2座；来安县新建、拆建泵站53座；全椒县新建泵站9座；天长市新建泵站39座；定远县新建泵站2座；凤阳县新建泵站44座；明光市新建泵站35座。

## （五）水库水闸除险加固

继续实施大中型水库水闸除险加固，消除工程安全隐患，保障水库水闸安全运行。2025年年底前，全部完成2020年前已鉴定病险水库和2020年已到安全鉴定期限、经鉴定后新增病险水库的除险加固任务；对“十四五”期间每年按期开展安全鉴定后新增的病险水库，及时实施除险加固。实施大中型水库除险加固14座，小型病险水库除险加固178座，水闸除险加固7座。

## （六）城市防洪体系建设

统筹协调流域防洪与城市防洪排涝关系，结合大江大河、中小河流治理，完善与城市经济社会发展相适应的城市防洪减灾体系，着力解决城市防洪能力与城市发展要求不相适应、城市防洪排涝能力整体偏低等问题。以郑州“7•20”特大暴雨灾害为镜鉴，检视城市防洪除涝体系短板，完善滁州市城区、明光市城区、来安县产业新城等城区、产业园区防洪工程建设。适时开展城市防洪规划修编，注重城市河道堤岸生态化建设和改造、城市河湖、湿地等调蓄空间的保护和恢复，提升城市水生态系统质量和稳定性。

## （七）新建水库水闸工程

加强水库、水闸等枢纽控制工程建设，完善防洪减灾体系。新建中小型水库8座，其中中型水库3座，分别为靠山水库、山许水库和崔家湾水库；新建滁州市清流河闸（清流河蓄水控制工程）及定远县大桥节制闸站，增强区域洪水调控能力。

专栏3  防洪保安能力提升工程

★大江大河及主要支流治理。重点实施淮河干流浮山以下段行洪区调整和建设工程，规划实施方邱湖堤防改建工程。推进滁河防洪治理工程新增项目、池河防洪治理工程，滁河防洪治理工程和滁河滁州段清淤疏浚工程。 ★行蓄洪区安全建设工程。做好行蓄洪区建设，开展明光市潘村洼防洪安全综合治理工程及花园湖行洪区安全建设工程两大工程，建成滁河荒草二圩、荒草三圩、蒿子圩和汪波东荡蓄洪区进（退）洪闸。 ★中小河流治理工程。治理中小河流共36段，其中长江流域中小河流治理11段，分别为来安县施河花桥以上段治理工程、全椒县襄河治理（赵店河改道治理）工程、清流河乌衣老街段、南谯段、来安段治理工程，滁州市琅琊区北外环撇洪沟治理工程、来安县来河对河桥以上段、五加河段治理工程、皂河独山采石场以上段治理工程、全椒县内河（撇洪沟）综合治理项目及滁河全椒段飞地圩堤综合治理项目；淮河流域中小河流治理共25段，主要包括凤阳县天河、濠河、板桥河、小溪河，定远县严涧河、马桥河、青春河、陈集河、蔡桥河、黎明河，天长市杨村河、铜龙河、川桥河、沂湖、老白塔河、洋湖，明光市涧溪河、石坝河、南沙河、百道河，来安县龙潭河、半塔河、白塔河等。 ★重点涝区排涝能力建设。实施重点涝区排涝能力提升工程，主要建设内容为新建、续建、改扩建排涝泵站、涵闸等共209座。 ★水库（水闸）除险加固工程。规划实施定远县洛河闸、山许闸、池河闸、来安县高畈闸、凤阳县濠河闸、明光市女山湖船闸及南沙河泄洪闸等7座水闸除险加固；实施城西水库、马厂水库、燃灯寺水库、林东水库、分水岭水库、城北水库、桑涧水库、岱山水库、芝麻水库、青春水库、平阳水库、大通水库、焦涧水库及时湾水库等14座大中型水库除险加固；实施小型病险水库除险加固178座。 ★城市防洪工程。重点推进滁州市中心城区，天长市、明光市主城区及高铁片区、来安县中心城区及来安产业新城、全椒县、定远县及凤阳县等城市防洪达标提升工程。 ★新建水库水闸工程。新建中小型水库8座，其中中型水库3座，分别为靠山水库、山许水库和崔家湾水库；小型水库5座分别为八岭湖水库、北涧水库、石岗水库、四清坝水库和武店水库。新建滁州市清流河蓄水控制工程和定远县大桥节制闸站。

# 强化供水安全保障

实施节水行动，加强水资源配置，按照“外引、内联、增蓄、提效”的总体思路，以“引江、引淮、引两高（高塘湖、高邮湖）”为主干骨架，重点构建“六纵两横”的引调水工程布局，完善水资源优化配置体系。

## （一）实施节水行动

强化节水指标刚性约束，严格用水全过程管理。全面开展节水型社会建设，强化节水监督考核。大力推进灌区节水改造，因地制宜发展节水灌溉，提高农业节水水平和用水效率。推进工业节水改造，推动高耗水行业节水增效，积极推进水循环梯级利用。继续推进节水型城市建设，深入开展公共领域节水和节水宣传，提升全社会节水意识，完善节水管理机制和产业政策，推动全社会节水。

## （二）重大引调水工程

完成驷马山滁河四级站干渠一期工程，建设滁河四级站与江巷水库之间的输水通道，发挥江巷水库城乡和生态供水、农业灌溉用水综合效益。实施引江济淮二期工程，江淮分水岭水资源配置骨干工程、滁州市引江入滁工程（滁州市长三角一体化示范区供水保障工程）、来安县东水西调等重大引调水工程，构建水资源配置骨干水网。

## （三）重点区域水资源优化配置工程

规划凤阳县水资源配置骨干工程，来安县屯仓水库引调水工程、来安县屯仓、平阳、红丰、陈郢四库联调工程等区域调水工程，结合现有水系，新建石角桥翻水站等提水工程7座，谋划沙河集水库、黄栗树水库等18座水库增蓄工程，进一步发挥现有水库的防洪调蓄能力，加强重点区域引调水工程规模，提高区域水资源配置。

## （四）加强非常规水源利用

推动非常规水纳入水资源统一配置，逐年提高非常规水利用比例。加强再生水、雨水等非常规水利用，生态景观优先使用非常规水。具备使用非常规水条件但未充分利用的建设项目，从严控制其新增取水许可。

专栏4  供水安全保障工程

★实施节水行动。开展6个县域节水型社会达标建设，创建3个重点节水型企业、1个省级节水型工业园区、1处节水型灌区，水利行业节水型单位全部建成。 ★重大引调水工程。完成驷马山滁河四级站干渠一期工程，建设滁河四级站与江巷水库之间的输水通道，发挥江巷水库城乡和生态供水、农业灌溉用水综合效益。实施引江济淮二期工程，江淮分水岭水资源配置骨干工程、滁州市引江入滁工程（工程长三角一体化示范区供水保障工程）、来安县东水西调等重大引调水工程，构建水资源配置骨干水网。 ★重点区域水资源优化配置工程。规划凤阳县水资源配置骨干工程，来安县屯仓水库引调水工程等区域引调水工程15项，新建石角桥翻水站、池河闸翻水站等提水工程7座，谋划沙河集水库、黄栗树水库等18座水库增蓄工程，其中恢复或抬高蓄水水位水库6座，抬高蓄水水位同时进行水库清淤库容的水库有9座，仅进行清淤扩容的水库3座。

# 提高乡村振兴水利保障能力

围绕乡村振兴战略，大力实施农村供水保障工程、灌区现代化建设与改造、农村水系连通及水美乡村建设，改善农村生产生活生态环境，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高水利保障水平。

## （一）农村供水保障工程

以城乡供水一体化为发展方向，以区域规模化供水为主体，因地制宜、分类施策，依托区内在建和拟建的跨区域调水工程、水库工程等，进一步优化供水工程水源布局，健全农村供水工程体系，建设城乡供水的同源、同网、同服务的一体化供水工程，提高城乡居民的供水保障率及供水安全性，促进城乡融合发展。滁州市城乡供水一体化是以县（市、区）为单位，依托县域内城市自来水公司为基础，组建县域国有供水公司，统一管理县城水厂和农村水厂，建设市、县（市、区）一体化的农村饮水安全工程管理系统，加快提升农村供水动态监管水平。

## （二）灌区现代化建设与改造

加快大中型灌区现代化建设与改造。推进驷马山江巷灌区、驷马山灌区、女山湖灌区、炉桥灌区等大型灌区建设与改造工程，实施屯仓灌区等29处中型灌区配套改造工程，进一步健全灌区工程体系，提升灌溉保证率，完善计量监测设施，推广节水灌溉技术，促进节水增效，推进标准化规范化管理，提升工程管理和供水服务能力。实施淠史杭等数字灌区建设，提升灌区水资源管理调度水平和供水保障能力，实现灌区管理调度的数字化、智能化、智慧化。

## （三）农村水系连通及水美乡村建设

按照实施乡村振兴战略的要求，针对农村水系存在的淤塞萎缩、水污染严重、水生态恶化等突出问题，以河流为脉络，以村庄为节点，通过水系连通、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养和河湖管护等多项措施，开展农村水系连通及水美乡村建设，提高防洪排涝标准，改善水生态环境、农村人居环境和农业生产条件，不断增强农村群众的获得感、幸福感。

专栏5  乡村振兴水利保障工程

★农村供水保障工程。规划实施南谯区、来安县、全椒县、天长市、定远县、明光市及凤阳县等各县（市、区）城乡供水一体化项目建设及水厂管网延伸与改造提升等工程。 ★灌区现代化建设与改造。推进驷马山江巷灌区、驷马山灌区、女山湖灌区、炉桥灌区等大型灌区建设与改造工程，实施屯仓灌区等29处中型灌区配套改造工程。 ★农村水系连通及水美乡村建设工程。规划以河流为线，以乡镇、村庄为节点，实施水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、防污控污、景观人文等系统治理措施。

# 改善水生态环境

按照“重在保护，要在治理”的要求，加强重点区域水土流失综合治理、生态清洁小流域建设，因地制宜实施水系连通，开展河湖生态保护治理试点，着力改善水生态环境。

## （一）水土保持

以省级水土流失重点治理区和水土保持重点预防区为重点，加强江淮丘陵区重点区域水土流失综合治理，实施小流域综合治理工程、生态清洁型小流域建设等重点水土保持工程，新增水土流失治理面积270平方公里。

## （二）河湖生态修复

以实现健康水生态为目标，实施明湖、高塘湖、高邮湖、女山湖、滁河、池河、白塔河等河湖水生态治理与修复工程。以打造两廊九带为重点，围绕河湖开展河湖生态治理修复工程共25项；因地制宜实施河湖水系连通3项，恢复区域水动力条件，改善水环境、修复水生态。针对不同水源类型，结合河湖生态治理修复，强化饮用水水源保护。研究实施重点河湖生态流量泄放设施，有效调控生态水量。

专栏6  水生态环境治理与修复工程

★水土保持工程。开展南谯区、琅琊区、明光市、天长市、来安县、全椒县、凤阳县和定远县的水土保持治理工程，以美丽乡村建设带动水土保持，推动生态修复，因地制宜推进清洁小流域建设。 ★重点河湖生态治理修复工程。规划以打造两廊九带为重点，开展淮河生态廊道、江淮分水岭生态廊道、滁河生态带、池河生态带、白塔河生态带、清流河生态带、来河、五加河、施河生态带、凤阳县濠河生态带、定远县窑河生态带、全椒县襄河生态带、天长市王桥河生态带的两带九廊生态建设工程。实施池河中上游水环境综合治理工程、明光市河道生态修复与保护工程、秦栏河穿镇段生态修复与保护工程及川桥河（含禹王河）穿城段生态修复与保护工程，推进明湖、七里湖、女山湖、高邮湖、高塘湖、天河湖、东风湖、洋湖、沂湖、胭脂湖等湖泊生态水环境整治工程等共25项，修复河湖水生态，构建人水和谐的水生态空间。 结合现有水系条件，新建河道与水库、水库与水库之间的连通工程等措施，实现给缺水区域的补水。

# 推进智慧水利建设

按照“数字化、智慧化”的要求，围绕水旱灾害防御、水文水资源、河湖管理、行业监督管理等主要领域，开展水利监测体系建设、水利信息网络建设、水旱灾害防御非工程措施和涉水业务智能应用系统建设，提升水利信息化水平。

## （一）水利监测体系建设

围绕水旱灾害防御、河湖管理、水文水资源、水土保持、水利工程建设与运行管理、监督管理等主要业务需求，开展水利监测体系建设。建设完善水库雨水情、大坝安全监测等设施，建立健全水库安全运行监测系统。拓展江河湖泊、水利工程、农村供水、灌区量测水等实时监测范围，充实优化水利感知站网，推进先进技术和仪器设备的应用，基本实现信息自动采集、传输、存储。

结合安徽省水文系统已开展实施的监测体系，完善琅琊区、南谯区、来安县、全椒县、天长市、定远县、凤阳县、明光市等水文监测预报预警工程建设，提高水文预报预警信息化。

实施滁州市、来安县、全椒县、天长市、定远县、凤阳县、明光市等智慧水利信息化建设，建设内容包括水利信息化平台建设、水利自动监测及控制设施，提高水利管理信息化水平。

加强信息共享力度，实现与气象部门实时雨情、水情、旱情、风情、灾情等信息和预测预报成果的共享；及时互通汛情、旱情和气象信息，不断加强和完善联合会商制度，建立防灾减灾预警响应应急处置、信息反馈与评估制度；加强信息发布渠道共享，联合开展基层防灾减灾体系建设。

## （二）水利信息网络建设

结合全省水利信息网络及视频会商系统，完善滁州市水利信息化基础设施改造和建设。实现县级以上水行政主管部门信息网络互联互通、重点水管单位及乡级视频会商系统覆盖率80%以上。优化网络架构、拓展覆盖范围、扩大传输带宽，推进5G、北斗卫星、商业遥感卫星在水利业务中的应用，初步建成高速互联的水利信息网络。

## （三）水旱灾害防御非工程措施建设

加快水旱情评估预警能力建设，推进试点建设中小型水库洪水预报预警系统、水旱灾害遥感评估系统，完善旱情分析预警系统；推进预报及联合调度系统建设，开展防汛抢险技术专家队伍和能力建设，建设完善抢险技术支撑体系。

## （四）水利业务应用

积极运用新一代信息技术，建设市级水利人工智能支撑云平台。建成水旱灾害防御、水利工程建设、节水、水资源开发利用、水利工程管理、城乡供水、江河湖泊、水土流失、水利监督、水行政执法综合管理等十大业务应用系统。推广应用水利“一张图”、全市水旱灾害预报预警等公共服务产品，着力提升智慧水利水平。

专栏7  智慧水利建设工程

★水利监测体系建设。完善水文水质监测中心和信息化基础设施，建设水资源监测信息管理系统。建设全市水库安全运行监测系统，建设大中型灌区量测水设施。推进农村供水数字化管理，建设市级管理平台1处、县级管理调度终端8处。 ★水利信息网络建设。实施全市水利信息网络及视频会商系统等水利信息化基础设施改造和建设。推进5G、北斗卫星、商业遥感卫星水利业务应用，升级改造网络核心设备，全面支持IPv6。建成覆盖水利各级部门的网络安全态势感知平台。 ★水旱灾害防御非工程措施建设。开展中小型水库纳雨能力分析、水库下游河道行洪能力分析；推进试点建设全市中小型水库洪水预报预警系统、水旱灾害遥感评估系统；进一步完善旱情分析预警系统。开展滁河流域联合调度研究。开展防汛抢险技术支撑专家队伍和能力建设，建设完善抢险支撑体系。 ★水利业务应用建设。建设水利人工智能支撑云平台，建设水旱灾害防御、水利工程管理、节水、水资源开发利用、水利工程安全运行、城乡供水、江河湖泊、水土流失、水利监督、水行政执法综合管理等十大业务应用系统。

# 强化涉水事务管理

坚持依法治水、科学管水，围绕水资源、河流湖泊、水利工程、水土保持等重点领域，加强水利法治建设，持续强化重点领域全过程、全要素监管，全力提升水利行业涉水事务管理水平。

## （一）加强水利法治建设

以依法治水管水为重点，完善监督制度体系和水行政执法机制，落实依法监督责任，提升水行政执法能力。

建立健全水利监督制度。完善市级监督工作制度，推进落实《加强水利行业监督工作的指导意见》和相关专业监督检查办法，不断完善水利行业监督工作体系。加强水利监督信息平台建设，实行问题清单管理，实现发现问题、认证问题、整改督办、责任追究的有效衔接和闭环运行，推进监督检查规范化建设，促进监督工作依法依规开展。

健全水利稽察制度。制定市级稽察工作办法，推进稽察工作标准化规范化；制定稽察专家队伍管理办法，建立规模适度、业务精湛、廉洁高效、结构合理的稽察专家队伍；加强信息化建设，采取专项稽察、驻点稽察、帮扶指导等方式，推行清单式稽察，加强问题整改和稽察成果应用，提升工作效能，推进县区加强稽察检查工作。

强化完善水行政执法机制。推进水利综合执法，形成分工明确，运行高效的执法体系。全面推进水行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，启动实施水行政执法能力提升三年计划。强化水政监察队伍建设，构建完善市县两级执法网络。

推进水利法治宣传教育。学习宣传习近平法治思想。编制并实施水利“八五”普法规划，落实“谁执法谁普法”普法责任制，提升全社会水法治意识。

## （二）加强水安全风险防控

牢固树立底线思维，增强风险防范意识、忧患意识，完善水安全风险监测体系，健全水安全风险信息化预警机制，强化洪水、水资源、水利工程安全风险防控意识，提高应急处理能力，最大程度预防和减少水安全事件造成的损害。

增强全社会水安全风险意识。加强水安全风险宣传教育，引导公众正确认识我市基本水情，了解水安全风险防控体系、风险预警发布渠道、风险危害等。强化水安全事件应对措施宣传，降低洪水、水污染事件带来的损失。

加强防洪安全风险防控。完善应急监测体系、洪水预报预警方案，优化防洪工程调度。加强行蓄洪区、滩区等洪水高风险区空间管控，逐步实施居民迁建，研究开展行蓄洪区运用农业保险。完善超标准洪水防御预案，增强超标准洪水防御能力。城乡规划与建设要充分考虑洪水风险，避开高风险区。

加强水资源安全风险防控。树立水资源安全战略意识，深入实施国家节水行动，提高水资源利用效率和效益。进一步优化水资源配置与调度，制定和实施超载治理方案。实施更严格的用水定额和节水标准。严格限制水资源的开发利用，建立水资源承载力评估和监测预警机制。

加强水工程安全风险防控。增强水工程设计风险要素识别、评价及控制，加强水工程安全风险监测监控，提升水工程安全监测预警能力。强化水利安全生产监管，完善安全监测监管体系。强化水工程运行安全风险评估和隐患排查，建立水工程安全风险隐患台账。及时研究调整病险水库、水闸工程调度运行方案，科学制定病险工程安全度汛方案。开展水库大坝安全管理应急预案编制工作，建立健全安全风险应急处置机制。

## （三） 加强水资源监管

坚持节水优先、保护优先，加大取用水监督管理力度，抑制不合理的用水需求。严格目标管理、计划用水、计量取用水，强化水资源的刚性约束。

严格取用水管理。强化规划和建设项目水资源论证制度。进一步发挥水资源在区域发展、相关规划和项目建设布局中的刚性约束作用，促进经济社会发展与水资源承載能力相协调。严格和规范取水许可，进一步加强取用水监督管理，严格执法检查，严格查处无证取水、超许可取水、超计划取水和擅自改变取水用途等行为，促进水资源节约集约利用。

强化水资源监测体系建设。加强水资源监控能力建设，进一步提高监测覆盖面，提升监测数据质量，完善监测技术标准，强化监测成果应用，完善地下水监测站(点)，对重要河湖控制断面、重要取退水口的水量、水位、流量等进行实时在线监测，提高取用水信息获取能力和监督管理水平。

严格水资源管理考核。坚持目标导向，统筹节约用水、水资源监管、水资源保护、河湖长制、农村饮水安全等多项重点任务，不断完善考核内容，优化考核指标，改进考核机制，发挥考核的激励作用，压实地方人民政府水资源节约保护与管理主体责任，提升水资源管理能力和现代化管理水平。

## （四） 加强江河湖泊监管

深入推进河湖“四乱”减存量、遏增量，加快河湖管理范围划定，加强河湖岸线管控，严格河道采砂监管，强化信息化管理，逐步实现涉水空间一网管控，全面提升河湖监管能力和水平。

建设幸福河湖。发挥河长湖长牵头的优势，健全问题整改责任制，常态化开展以市级河湖为重点的专项行动，开展进驻式督察，重大问题挂牌督办，持续推进水生态环境面貌提升。依据安徽省幸福河湖建设标准，完成设立县级以上河长湖长的河湖健康评价，持续实施“一河(湖)一策”方案，推进幸福河湖建设。

深入推进河湖“清四乱”。重点整治非法建设、非法围河围湖、非法采砂、非法种植养殖等问题，建立问题台账，实行清单管理，推进“清四乱”工作常态化、规范化。常态化机制化开展全市水利行业扫黑除恶斗争工作。

加快划定河湖管理范围。全面完成列入第一次全国水利普查名录河湖管理范围划界工作，积极推进其他河湖划界工作，逐步推进设立界桩界牌工作。按照分级管理权限，明确河湖直接主管部门和管理主体。完善河湖管理“一张图”信息系统。

进一步加强行蓄洪区安全运用管理。加强行蓄洪区汛前财产登记及变更登记情况核查；进一步加强行蓄洪区非防洪建设项目洪水影响评价报告审批和相关建设内容监管；严格落实行蓄洪区产业发展负面清单制度。

推进湖泊保护加强岸线管控。落实《安徽省湖泊管理保护条例》要求，积极推进湖泊保护规划编制工作。强化淮河等重要河湖岸线管护，加强河湖岸线分区管控，持续推进河湖岸线节约集约利用。实施负面清单制度，严格落实洪水影响评价类报告和涉河建设项目建设方案审查审批制度，加强事中事后监管。

严格河道采砂监管。进一步压实属地管理和部门管理责任，严格落实日常巡查制度，严打严管非法采砂行为，保持采砂管理持续稳定向好局面。坚持疏堵结合，编制河湖采砂规划，稳步推进河湖清淤、疏浚砂综合利用。

## （五） 加强水利工程监管

坚持建管并重，推行水利工程全生命周期监管，加强水利建设市场行为监管，强化水利工程运行监管，推进水利工程标准化管理体系建设。

加强水利工程建设质量安全监管。认真落实各级水行政主管部门监管责任、项目法人首要责任和参建单位主体责任，加强项目实施全过程监管和社会监督。健全工程质量安全监督管理机制，开展常态化水利建设稽察及质量安全监督巡查。突出关键环节质量管理和安全监督，改进建设质量工作考核方式，优化完善考核标准。

加强水利建设市场行为监管。完善水利建设市场监管体系，加强招投标领域监管，规范市场主体资质资格管理，推进水利建设市场信用体系建设。按照分级管理原则落实监管责任，强化标后履约行为监管，建立市场主体不良行为的公告约束机制，促进市场主体规范行为。

强化水利工程运行监管。做好水库水闸注册登记、安全鉴定、降等报废、安全监测、调度运用、应急处置等工作，实现常态化管护。完善水库、水闸、堤防等工程运行管理基础信息，建立工程运行管理信息系统。推进大中型水利工程标准化管理。

强化农村供水监管。强化农村饮水安全管理县级人民政府主体责任、水行政主管部门等行业监管责任、供水单位运行管理责任。加强农村供水工程运行和水质监管。督促指导农村供水单位加强净化和消毒设施运行管理，强化水费收缴和水质检测；完善农村供水应急预案，加强维修服务队伍建设，提高应急保障能力和便民服务水平。加快建设滁州市农村饮水安全工程管理系统，强化供水水质、水量等动态精准监管。

## （六）加强水土保持监管

加强生产建设项目水土流失监管，严肃查处违法违规行为。开展水土保持重点工程监管。强化水土保持目标责任考核。

生产建设项目监管。聚焦“看住人为水土流失”，开展人为水土流失卫星遥感常态化监管，严肃查处生产建设项目水土保持违法违规行为。健全监管与执法的联动机制，对重大违法违规项目挂牌督办。

水土保持重点工程监管。实施水土保持重点工程项目全过程监管，采取信息化手段开展监督管理，对竣工项目实施效果进行评价，督促整改落实。

水土保持目标责任考核。继续强化水土保持目标责任考核制度，对水土保持主体责任落实、水土保持规划目标任务完成、生产建设项目监督管理等指标落实情况进行考核，推动水土保持目标责任考核常态化。

专栏8  涉水事务管理

★强化完善水行政执法机制。全面推行水行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。制定水行政执法装备配备标准。 ★水资源监管。优化和提高监测覆盖面，对重要断面、重要取退水口的水量、水位、流量等进行实时在线监测；优化考核指标，改进考核机制，做好最严格水资源管理制度考核工作。 ★江河湖泊监管。每年开展河湖“清四乱”专项整治抽查，市对县抽查比例分别不低于50%。完善河湖管理信息系统。积极推进重要河湖岸线保护与利用规划、湖泊保护规划编制工作。 ★建设幸福河湖。根据幸福河湖建设标准，实施滁州市幸福河湖三年行动计划，建成幸福河湖20条（个）。完成设立县级以上河长湖长的河湖健康评价工作。 ★水利工程建设与运行监管。推进水利工程建设管理专业化，积极引入社会建设管理力量，鼓励有条件的地方组建专业项目法人机构。推进水利建设稽察和质量安全监督巡查，实现重点工程年度监督检查全覆盖。完善水库、水闸、堤防等工程运行管理基础信息，建立工程运行管理信息系统。开展水库、水闸、堤防工程标准化管理，2023年全市大中型水库、水闸、三级及以上堤防工程基本实现标准化管理。 ★农村供水监管。强化农村饮水安全管理县级人民政府主体责任、水行政主管部门等行业监管责任、供水单位运行管理责任，加强农村供水工程运行和水质监管，建设安徽省农村饮水安全工程管理系统。

# 深化重点领域改革

深化重点领域改革，发挥政府与市场的协同作用，建立水资源刚性约束制度，推进水权、水价改革，深化工程建设和运行管理改革，拓展投融资渠道，加强人才队伍建设和科技创新，激发水利发展内生动力和活力。

## （一）深化水资源管理改革

健全水资源刚性约束指标体系。围绕约束和规范水资源的开发、利用、节约，划定水资源承载力约束边界，建立覆盖市县两级行政区的水资源刚性约束指标体系。

推进取水许可放管服改革。推进和完善水资源论证区域评估，探索推进取水许可告知承诺制。深化取水许可电子证照应用，实现取用水有关信息跨部门、跨地区、跨层级共享互认，提高取水许可管理政务服务效能。

抓实抓细用水统计调查制度实施。完善用水统计调查名录，健全统计工作责任体系，改进统计调查方式方法，切实提高用水统计调查数据质量。

## （二）深化价税改革

探索建立水价形成市场机制，稳妥推进水权改革，发挥价格杠杆作用，促进“节水产业”发展，提高水资源利用效率和效益。

稳步推进水资源税改革。根据国家资源税费改革要求和统一部署，全面开展取水许可登记与计量核查，开展水资源费征管情况摸底调查，进一步提升取水计量监控能力，稳步推进水资源税费改革。

持续推进农业水价综合改革。持续推进灌区供水成本核算和价格调整，原则上农业水价应达到或逐步提高到工程运行维护成本水平。实施大中型灌区取水许可制度，加快实现灌区渠首和干支渠口门取水计量。科学核定灌溉用水量、供水成本和价格，加强农业用水总量控制和定额管理。

积极稳妥推进用水权市场化交易。加快江河流域水量分配，建立流域、水系(河流)为单元的行政区用水总量控制体系，探索建立区域不同取用水户、行业水权初始分配制度，统一开展水资源使用权确权登记，科学核定各取用水户许可水量(或用水总量指标)。探索流域间、区域间、行业间、用户间等多种形式的水权交易流转方式。积极培育水市场，建立健全水权水市场交易平台，推动水权水市场交易平台互联共享。

## （三）深化水利工程建设和运行管理改革

创新建设与运行管理体制机制，提高水利管理专业化水平，激发水管单位活力，促进工程建设与管理进入新阶段。

深化水利工程建设管理改革。积极推行EPC、DB等工程总承包模式，促进设计、采购和施工的深度融合。鼓励开展工程全过程咨询，提高水利建设管理专业化水平。

深化水利工程运行管理改革。积极推进大中型水利工程运行管理和维修养护市场化，培育水利工程运行管理和维修养护市场，鼓励通过政府购买服务方式，委托专业化队伍承担工程运行管理和维修养护。

## （四）深化水利投融资机制改革

深化水利投融资体制机制改革，坚持政府主导，发挥财政投入主渠道作用，引导规范金融和社会资本参与投资水利建设运营，构建多渠道水利投融资格局。

加大公共财政投入。水利作为财政投入的重点领域，坚持政府投资的主体地位，发挥财政资金的引导撬动作用；积极争取中央财政、省级财政支持，完善市级财政补助机制，努力争取各级财政部门逐年加大水利建设投入；积极配合有关部门严格水资源费、地方水利建设基金、水土保持补偿费征收管理，积极运用地方政府债券支持符合条件的水利项目。研究市县区水利事权责任划分，逐步明确市县区水利建设支出责任。

加大金融支持力度。继续深化水利和金融机构合作，进一步加强与已签约金融机构和有合作意向金融机构对接，引导金融机构扩大水利信贷规模。研究设立公益性水利项目财政贴息支持等政策。推动水利工程产权抵押和收益权质押等多种融资形式。

鼓励和引导社会资本投入。充分发挥市场机制作用，鼓励地方政府搭建水利融资平台。研究制定社会资本参与水利建设的管理办法，规范和完善社会资本通过PPP (政府与社会资本合作)等方式参与水利建设和运营。

## （五）加强人才与科技创新

加大水利人才培养力度，推动水利科技创新，促进科技成果转化应用，推进水利标准化建设，为水利高质量发展提供强有力的人才保障和科技支撑。

深化水利科技改革。推行科技管理体制转变，创新重大科技项目立项和组织管理方式，鼓励高等院校、科研院所和高新技术企业、应用单位联合攻关，建立“政、产、学、研、用”相结合的创新机制。

推动水利科技创新。加强科研基础平台建设，积极参与重大科技创新项目，着力加强基础性、前瞻性、战略性问题研究，加快解决水利高质量发展中关键核心技术及难题，全面提高行业科技创新能力。

促进科技成果转化应用。推动跨行业协同创新，引进适用于我是水利的新技术、新材料、新工艺，提炼自主研发的优秀科技成果，推广应用于水利建设和运行管理，全面提高水利科技含量。积极组织编制、修订行业技术标准。

加大水利人才引进培养力度。稳步增加人才总量，统筹推进党政管理人才、水利专业技术人才、水利技能人才、水利基层人才队伍建设，不断优化水利人才队伍结构。

专栏9  深化重点领域改革

★建立水资源刚性约束制度。建立覆盖市县两级行政区的水资源刚性约束指标体系，推进和完善水资源论证区域评估，探索推进取水许可告知承诺制。完善用水统计调查名录，提高用水统计调查数据质量。 ★水利科技。组织开展滁州水利高质量发展战略、水资源转化规律、水旱灾害防御、全市水资源保护与利用等重要课题研究。推广应用水利科技成果或新技术新产品。

# 投资匡算与实施安排

## （一）投资匡算

根据“十四五”期间规划目标与建设任务，投资分为防洪保安能力提升、供水安全保障、乡村振兴水利保障、水生态环境治理与修复、智慧水利建设共五大类。

滁州市水利发展“十四五”规划总投资1167.4亿元，其中“十四五”期间完成投资179.1亿元。按水利建设主要任务划分，防洪保安能力提升工程投资64.4亿元，占36.0%；供水安全保障工程投资49.9亿元，占27.9%；乡村振兴水利保障工程投资51.4亿元，占28.7%；水生态环境治理与修复投资12.3亿元，占6.9%；智慧水利建设投资1.0亿元，占0.6%。

“十四五”规划项目分类投资

“十四五”规划投资测算表

| 序号 | 项目类别 | 规划总投资 （亿元） | “十四五“期间投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 防洪保安能力提升工程 | 341.9 | 64.4 |
| Ⅱ | 供水安全保障工程 | 270.9 | 49.9 |
| Ⅲ | 乡村振兴水利保障工程 | 295.1 | 51.4 |
| Ⅳ | 水生态环境治理与修复工程 | 235.0 | 12.3 |
| Ⅴ | 智慧水利建设 | 24.5 | 1.0 |
| 合计 | 1167.4 | 179.1 |

## （二）实施安排

按照“年度投资规模基本均衡，突出重点、统筹兼顾，优先保障民生项目和重大工程”的原则，安排年度实施计划。2021～2025年分年投资为24.9亿元、37.1亿元、39.4亿元、37.7亿元、40.0亿元。

“十四五”规划分年度投资

# 保障措施

## （一）加强组织领导

坚持和加强党的全面领导，把党的领导贯穿到水利发展规划实施的各方面全过程，确保习近平总书记关于治水工作的重要讲话、指示批示精神和党中央决策部署落地落实。我市要充分认识到“十四五”水利发展的重要性和紧迫性，抓好统筹部署。市县两级水行政主管部门切实担负起主体责任，根据规划确定的任务，抓好推进落实，及时研究和解决工作中遇到的重大问题。各相关部门紧密配合、协调推进，形成合力推进的工作格局。发挥长三角一体化发展、合肥都市圈、南京都市圈市际协商机制的作用，强化防洪供水保障工程项目的协调对接，加强水工程统一调度，实现市际区域联动、信息共享、协同推进。

## （二）落实目标责任

各级各部门根据规划，进一步分解目标，细化明确任务，落实责任主体和责任人，制定时间表和路线图，层层抓好落实。要加快前期工作，建立前期经费筹措机制，落实前期工作经费，确保项目前期工作推进的需求。依法依规简化前期工作程序和审批流程，压茬推进，努力缩短前期工作周期，争取项目尽早开工建设。强化河湖长制，完善“河(湖)长+”工作体系，推动河湖管护治理任务落实。加强对规划目标指标完成情况的考核监督和督促检查，落实政府绩效目标考核激励机制，适时开展规划实施情况评估，提升规划的适应性。

## （三）强化要素保障

充分发挥公共财政在水利建设中的主渠道作用，积极争取中央财政、省级财政支持，完善市级财政补助机制，发挥财政资金的引导撬动作用。鼓励通过市场的方式，拓宽水利项目投融资渠道，积极使用政策性金融贷款，引导社会资本参与水利建设。鼓励水利投融资平台和项目企业，通过债券、股市等资本市场募集重点工程建设资金，保障工程建设需求。将全市水利发展“十四五”规划确定的重点项目纳入到国土空间规划及相关专项规划，落实要素保障。协调解决项目推进过程中移民、征地、环保、质量、安全、进度等方面的问题，确保项目顺利推进，早日发挥工程效益。

## （四）凝聚社会共识

通过教育培训、主题宣传、展览展示和新闻发布等方式，加强水利宣传，提高全社会的节水护水意识，水旱灾害防御意识，水资源和水环境保护意识。强化社会监督，凝聚社会共识，营造各方支持水利事业、共同推进水利事业发展的良好氛围。

## 附表一   规划项目细表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 流域 | 涉及县市区 | 建设规模和主要内容 | 建设起止 年限 | 总投资（亿元） | 十四五投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投资总计 |  |  |  |  | - | 1167.4 | 179.1 |
| Ⅰ | 防洪保安能力提升工程 |  |  |  |  |  | 341.9 | 64.4 |
| 一 | 大江大河及主要支流治理 |  |  |  |  |  | 58.6 | 24.7 |
| 1 | 淮河干流浮山以下段行洪区调整和建设工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 通过河道疏浚和开辟冯铁营引河等工程措施，将潘村洼行洪区调整为防洪保护区。主要建设内容包括淮干河道疏浚长14.5km、开辟冯铁营引河长6km、加固堤防21.21km以及新建重建涵闸、泵站、河道护岸等。 | 2022-2027 | 10.7 | 5.0 |
| 2 | 安徽省淮河中游综合治理工程 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县、明光市 | 淮河干流河道疏浚及临东圩等生产圩口治理 | 2025年后 | 3.0 |  |
| 3 | 方邱湖堤防改建工程 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 加宽堤防总长24.64km。将堤顶道路由4.5m扩建为7m，总长14.15km。在堤防背水侧增设或恢复上堤道路25条。每条上堤道路路基填土为4000m3。堤顶景观布置堤防，总长11.45km。按20年一遇新建陈郢排涝站。 | 2025年后 | 6.2 |  |
| 4 | 滁河防洪治理工程（新增项目） | 拟建 | 长江 | 全椒县、南谯区、来安县 | 加固干流堤防45.3km，支流堤防59.0km，新建荒草二圩、荒草三圩、汪波东荡、蒿子圩进退洪闸 | 2021-2025 | 6.9 | 6.9 |
| 5 | 池河防洪治理工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县、凤阳县、明光市 | 加固堤防77.9km，加固、重建涵闸31座，加固、新建护岸33.5km，疏浚河道72.4km | 2022-2025 | 11.0 | 5.0 |
| 6 | 滁河滁州段清淤疏浚工程 | 拟建 | 长江 | 全椒县 来安县 南谯区 | 实施滁河河道清淤 | 2025年后 | 3.0 |  |
| 7 | 滁河防洪治理工程（滁河滁州段防洪封闭圈治理项目） | 拟建 | 长江 | 全椒县 来安县 南谯区 | 1、实施滁河全椒段直接连通支流新河、跃进河等河道47km长综合治理，新建内圩排涝泵站，建设堤顶防汛道路等；2、滁河来安段直接连通支流堤防加固、填塘固基、防汛道路、穿堤函拆除重建，防渗处理；3、滁河南谯区15.5km堤防加固及堤顶道路改造；4、滁河南谯段直接连通支流汪郢新河15.0km堤防加固及堤顶道路改造，新建1座控制闸工程。 | 2022-2025 | 17.8 | 7.8 |
| 二 | 行蓄洪区安全建设工程 |  |  |  |  |  | 17.9 | 1.0 |
| 1 | 明光市潘村洼防洪安全综合治理工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 1、潘村洼圈堤72km堤防加固及灌浆，迎水面预制块护坡、堤顶砼道路；2、苏堤10.4km堤防加固，迎水面预制块护坡，新建堤顶混凝土道路等；3、拆除苏堤1号闸、拆除重建苏堤2号闸、拆除重建淮宁闸；4、对潘村洼进行重新排涝分区。东西涧圩规划将东涧干沟与西涧干沟联通，需开挖长2.1 km；潘村湖在原有四个排水区基础上，为了提高排水速度，缩短排水行程，同时根据地形、水系和行政区划以李太干沟为界；5、圩内排涝沟渠按照排涝10年一遇标准进行改造；6、扩建李沟电站、杨洼电站、苏拐电站，改造义集电站。李沟电站扩建后排涝流量达8m³/s、杨洼电站扩建后排涝流量达10m³/s、苏拐电站扩建后排涝流量达10m³/s、义集电站扩建造后排涝流量达10m³/s。 | 2025年后 | 14.0 |  |
| 2 | 花园湖行洪区安全建设工程 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 按50年一遇的防洪标准新建板桥河（京沪铁路～宁洛高速段）两岸堤防，扩挖、疏浚河道；按20年一遇的排涝标准新建小店圩和大傅圩排涝泵站，整治园区内灌排渠道，新建排涝大沟；疏浚板桥河入花园湖河口河道 | 2021-2030 | 3.9 | 1.0 |
| 三 | 中小河流治理 |  |  |  |  |  | 49.5 | 10.8 |
| （一） | 长江 |  |  |  |  |  | 8.7 | 5.6 |
| 1 | 来安县施河花桥以上段治理工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 移民迁建、堤防加固、穿堤涵拆除重建、沟口桥和泵站建设等 | 2023-2025 | 0.9 | 0.9 |
| 2 | 全椒县襄河治理（赵店河改道治理）工程 | 拟建 | 长江 | 全椒县 | 河道治理 | 2025年后 | 0.5 |  |
| 3 | 清流河乌衣老街段治理工程 | 拟建 | 长江 | 南谯区 | 新开河道，加固堤防，新建控制闸，交通桥 | 2021-2025 | 1.4 | 1.4 |
| 4 | 清流河南谯段治理工程 | 拟建 | 长江 | 南谯区 | 加固堤防，河道疏浚，岸坡整治及堤顶道路改造。新建和拆除重建穿堤建筑物 | 2021-2025 | 0.8 | 0.8 |
| 5 | 清流河来安段治理工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 移民迁建、堤防加固、穿堤涵拆除重建、沟口桥和泵站建设等 | 2021-2025 | 0.8 | 0.8 |
| 6 | 滁州市琅琊区北外环撇洪沟治理工程 | 拟建 | 长江 | 琅琊区 | 撇洪沟治理 | 2025年后 | 0.5 |  |
| 7 | 来安县来河对河桥以上段治理工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 移民迁建、堤防加固、穿堤涵拆除重建、沟口桥和泵站建设等 | 2023-2025 | 0.6 | 0.6 |
| 8 | 来安县来河五加河段治理工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 移民迁建、堤防加固、穿堤涵拆除重建、沟口桥和泵站建设等 | 2023-2025 | 0.7 | 0.7 |
| 9 | 来安县皂河独山采石场以上段治理工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 移民迁建、堤防加固、穿堤涵拆除重建、沟口桥和泵站建设等 | 2022-2025 | 0.4 | 0.4 |
| 10 | 全椒县内河（撇洪沟）综合治理项目 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 81.2km河道疏浚；堤防加固、填塘固基，堤顶简易防汛道路，堤身防渗及白蚁防治等 | 2025年后 | 1.0 |  |
| 11 | 滁河全椒段飞地圩堤综合治理项目 | 拟建 | 长江 | 全椒县 | 实施古河镇再安圩和二郎口镇襄城圩综合治理。圩口总面积7097亩，堤防总长16.0km，其中滁河堤4.2km，内河堤11.8km；穿堤涵闸9座，抗旱排涝泵站11座，总装机444.5kw | 2025年后 | 1.1 |  |
| （二） | 淮河 |  |  |  |  |  | 40.8 | 5.2 |
| 1 | 凤阳县天河治理项目 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 疏浚扩挖、堤防加固、涵闸新建及重建、堤顶道路新建等 | 2022-2025 | 0.6 | 0.6 |
| 2 | 凤阳县板桥河进一步治理工程 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 新建堤防及堤防加固、河道疏挖、穿堤涵闸重建及新建 | 2025年后 | 1.3 |  |
| 3 | 凤阳县小溪河进一步治理工程 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 新建堤防及堤防加固、河道疏挖、穿堤涵闸重建及新建 | 2025年后 | 1.3 |  |
| 4 | 凤阳县濠河系统治理项目 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 河道疏浚，临淮关濠河防洪墙2.5km（濠河东堤2.2km、濠河西堤0.3km），1km原堤灌浆处理，堤顶道路2km；濠河东堤板桥段加固7.7km；迎流顶冲段护岸、拦河坝重建等 | 2025年后 | 1.8 |  |
| 5 | 凤阳县窑河支流治理 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 河道清障；清淤疏浚；岸坡整治；水系连通 | 2023-2025 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 定远县窑河严涧河治理工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 河道清障；清淤疏浚；岸坡整治；水系连通 | 2022-2025 | 0.7 | 0.7 |
| 7 | 定远县马桥河水环境综合治理工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 河道清障；清淤疏浚；岸坡整治；水环境治理 | 2025年后 | 4.0 |  |
| 8 | 定远县青春河治理工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 治理长度8.0km，新建护岸、河道清淤及涵闸工程等 | 2021-2025 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | 定远县陈集河治理工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 治理长度6.0km，新建护岸、河道清淤及涵闸工程等 | 2022-2025 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | 定远县陈集河（江巷水库至麻埠大桥防洪综合治理工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 按20年一遇标准进行河道清淤整治，河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水系连通 | 2025后 | 1.2 |  |
| 11 | 定远县蔡桥河治理工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 治理长度6.0km，新建护岸、河道清淤及涵闸工程等 | 2023-2025 | 0.4 | 0.4 |
| 12 | 定远县黎明河治理工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 河道清障；清淤疏浚；岸坡整治；水系连通 | 2025年后 | 0.6 |  |
| 13 | 天长市杨村河治理工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 河道疏浚扩挖、堤防加固和新建、护岸护坡新建、涵闸（桥梁\泵站)新建及重建、堤顶防汛道路新建等 | 2022-2025 | 0.5 | 0.5 |
| 14 | 天长市铜龙河治理二期工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 河道疏浚扩挖、堤防加固和新建、护岸护坡新建、涵闸（桥梁\泵站)新建及重建、堤顶防汛道路新建等 | 2023-2025 | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 天长市川桥河治理二期工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 河道疏浚扩挖、堤防加固、护岸护坡新建、涵闸（跌水、桥梁、泵站)新建及重建、堤顶防汛道路新建等 | 2021-2025 | 0.7 | 0.7 |
| 16 | 天长市沂湖综合整治工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 湖底引水通道清淤、堤防加固、堤防护坡、穿堤建筑物拆除重建、泵站拆除重建、交通桥新建、堤防防汛道路等 | 2025年后 | 4.6 |  |
| 17 | 天长市老白塔河治理二期工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 河道疏浚扩挖、堤防加固、涵闸新建及重建、护岸护坡新建、堤顶防汛道路新建等 | 2025年后 | 1.4 |  |
| 18 | 天长市洋湖综合整治工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 湖底引水通道清淤、堤防加固、堤防护坡、穿堤建筑物拆除重建、泵站拆除重建、交通桥新建、堤防防汛道路等 | 2025年后 | 2.8 |  |
| 19 | 明光市涧溪河治理三期工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 对涧溪新河清淤10.5km、涧溪老河清淤和边坡防护6.23km、拆除重建新庄桥等 | 2021-2025 | 0.5 | 0.5 |
| 20 | 明光市石坝河三期工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 红旗圩堤防加固3.66km，按照5年一遇排涝标准新建红旗圩排涝站；石坝河干流大宋桥以上段清淤8千米、拆除重建西方涧桥等 | 2025年后 | 1.0 |  |
| 21 | 明光市南沙河治理三期工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 河道岸线整治，河道全线清淤，水资源梯级开发利用，涵养林建设 | 2025年后 | 10.0 |  |
| 22 | 百道河（明光段）流域综合治理工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 河道岸线整治，河道全线清淤，水资源梯级开发利用，涵养林建设 | 2025年后 | 4.0 |  |
| 23 | 来安县龙潭河治理工程 | 拟建 | 淮河 | 来安县 | 河道清障；清淤疏浚；岸坡整治；水系连通 | 2025年后 | 0.4 |  |
| 24 | 来安县半塔河治理工程 | 拟建 | 淮河 | 来安县 | 小山渡槽~龙口湖段清淤疏浚整治 9.40km；河道清障；新建护岸 6.33km；新建梯级蓄水拦河坝 3 座；建设灌溉泵站 8 座；新建入河管道、跌水 10 座；新建塘坝水系连通 1 处；新建补水工程 1 处。 | 2025年后 | 0.8 |  |
| 25 | 白塔河来安段治理工程 | 拟建 | 淮河 | 来安县 | 车冲水库~龙口湖段清淤整治 7.5km；河道清障；护岸；水系连通；建筑物拆除重建等。 | 2025年后 | 0.4 |  |
| 四 | 重点涝区排涝能力建设 |  |  |  |  |  | 31.6 | 4.2 |
| 1 | 南谯区低洼易涝区排涝工程新建泵站25座 | 拟建 | 长江 | 南谯区 | 新建伏湾圩排涝1站等25座排涝泵站 | 2021-2035 | 6.1 | 0.4 |
| 2 | 琅琊区低洼易涝区排涝工程新建泵站2座 | 拟建 | 长江 | 琅琊区 | 1、新建琅琊站，设计流量16.5m3/s，装机860kw；2、新建关山路，站设计流量10.8m3/s，装机550kw | 2025年后 | 0.9 |  |
| 3 | 来安县低洼易涝区排涝工程新建、拆建泵站53座 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 新建、拆除重建排涝泵站 53 座，总装机约 33450kW，设计总流量约 288.1m3/s，其中新建哈达圩等排涝站29座，拆除重建：水口翻水站等排涝泵站24座。 | 2021-2030 | 8.4 | 0.5 |
| 4 | 全椒县低洼易涝区排涝工程新建泵站9座 | 拟建 | 长江 | 全椒县 | 新建西海圩等排涝站泵站9座，更新改造泵站5座。 | 2021-2030 | 3.1 | 0.5 |
| 5 | 天长市低洼易涝区排涝工程新建泵站39座 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 新建城南排涝站等泵站39座。 | 2021-2030 | 4.7 | 0.5 |
| 6 | 定远县洼易涝区排涝工程新建泵站2座 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 1、炉桥镇排涝泵站，设计流量20m3/s，装机880kw；2、三和镇排涝泵站，设计流量2.3m3/s，装机108kw | 2022-2025 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 凤阳县洼易涝区排涝工程新建泵站44座 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 新建十里环河排涝站等泵站44座。 | 2021-2030 | 2.6 | 1.0 |
| 8 | 明光市洼易涝区排涝工程新建泵站35座 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 新建宝龙排灌1级站等泵站35座。 | 2021-2030 | 5.5 | 1.0 |
| 五 | 水库（水闸）除险加固工程 |  |  |  |  |  | 27.7 | 15.2 |
| （一） | 水闸除险加固工程 |  |  |  |  |  | 13.0 | 0.5 |
| 1 | 定远县洛河闸改建 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 主体工程拆除重建，上下游完善配套 | 2025年后 | 0.6 |  |
| 2 | 定远县山许闸改建 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 主体工程拆除重建，上下游完善配套 | 2025年后 | 0.6 |  |
| 3 | 定远县池河闸改建 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 主体工程拆除重建，上下游完善配套 | 2025年后 | 0.6 |  |
| 4 | 来安县高畈闸拆除重建 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 拆除重建，设计防洪标准20年一遇，校核防洪标准50年一遇 | 2025年后 | 0.5 |  |
| 5 | 凤阳县濠河闸维修加固工程 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 机电设备更新改造，信息化建设，完善检修闸门的启闭设备，增作淮河侧至铁路桥护坡1.1万m2，完善管理设施等 | 2025年后 | 0.2 |  |
| 6 | 明光市女山湖节制闸（含桥）和船闸（含桥）拆除重建 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 主体工程拆除重建，上下游完善配套 | 2025年后 | 10.0 |  |
| 7 | 南沙河泄洪闸拆除重建 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 主体工程拆除重建 | 2023 | 0.5 | 0.5 |
| （二） | 大中型病险水库除险加固工程 |  |  |  |  |  | 11.1 | 11.1 |
| 1 | 滁州市城西水库除险加固工程 | 拟建 | 长江 | 琅琊区 | 大坝加固，放水涵、溢洪道拆除重建，护坡，防渗 | 2022-2025 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 全椒县马厂水库除险加固工程 | 拟建 | 长江 | 全椒县 | 大坝0+968～1+280高喷灌浆防渗、放水涵拆除重建、溢洪道及二级消能加固、西干渠渠道加固及节制闸重建、自动化及观测设施、防汛道路等 | 2021-2025 | 0.6 | 0.6 |
| 3 | 凤阳县燃灯水库除险加固工程 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 大坝加固、溢洪道重建、涵洞重建等 | 2022-2025 | 0.8 | 0.8 |
| 4 | 明光市林东水库除险加固工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 大坝加固，放水涵、溢洪道拆除重建，护坡，防渗 | 2021-2025 | 0.8 | 0.8 |
| 5 | 明光市分水岭水库除险加固工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 大坝迎水坡侧48.5平台以下长约500m为块石堆护，建议在低水位时进行砼硬化或浆砌石修整；大坝防浪墙拆除重建；新建溢洪道桥130m宽6m、西干渠桥现长约20m单孔拱桥；西放水涵，漏水，拆除重建，设置2一3道钢制止水闸门、增蓄扩容 | 2023-2025 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | 定远县城北水库除险加固 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 大坝加固、放水涵洞拆除重建、溢洪道拆除重建等 | 2022-2025 | 0.8 | 0.8 |
| 7 | 定远县桑涧水库除险加固 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 大坝加固、放水涵洞拆除重建、溢洪道拆除重建等 | 2022-2025 | 0.6 | 0.6 |
| 8 | 定远县岱山水库除险加固 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 大坝加固、放水涵洞拆除重建、溢洪道拆除重建等 | 2022-2025 | 0.6 | 0.6 |
| 9 | 定远县芝麻水库除险加固 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 大坝加固、放水涵洞拆除重建、溢洪道拆除重建等 | 2023-2025 | 0.6 | 0.6 |
| 10 | 定远县青春水库除险加固 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 大坝加固、放水涵洞拆除重建、溢洪道拆除重建等 | 2023-2025 | 0.6 | 0.6 |
| 11 | 来安县平阳水库除险加固工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 大坝加固，放水涵、溢洪道拆除重建，护坡，防渗 | 2022-2025 | 0.4 | 0.4 |
| 12 | 天长市大通水库除险加固 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 大坝加固、泄洪闸加固、放水涵洞加固、进库防汛道路建设等 | 2023-2025 | 0.6 | 0.6 |
| 13 | 天长市焦涧水库除险加固工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 拆除重建溢洪道兼交通桥，大坝混凝土截渗墙防渗，大坝下游排水沟及贴陂反滤，坝顶混凝土防汛道路、大小库连通沟混凝土衬砌及附属建筑物、管护设施建设与维护等 | 2023-2025 | 0.6 | 0.6 |
| 14 | 天长市时湾水库 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 大坝加固，放水涵、溢洪道拆除重建，护坡，防渗 | 2023-2025 | 0.6 | 0.6 |
| （三） | 小型病险水库除险加固工程 |  |  |  |  |  | 3.6 | 3.6 |
| 1 | 小型水库除险加固178座 | 拟建 | 淮河 长江 | 滁州市 | 主要建设内容包含完善大坝结构、坝体防渗、放水涵、溢洪道、进库道路等。 | 2021-2025 | 3.6 | 3.6 |
| 六 | 城市防洪体系建设 |  |  |  |  |  | 116.8 | 5.0 |
| 1 | 滁州市城市防洪体系建设工程 | 拟建 | 长江 | 滁州市 | 实施清流河堤防提标建设工程，实施龙潘河、平阳河、新河等清流河一级支流及二级支流治理工程，按100年一遇防洪标准进行达标建设；实施清流河（琅琊段）及老龙洼综合治理工程，实施清流河滁州市城区段两岸排涝闸站工程建设包括伏湾圩排涝一站、二站，李湾河站胜利圩排涝一站、二站，二十八河闸等。 | 2021-2030 | 39.9 | 1.0 |
| 2 | 天长市城市防洪体系建设工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 实施川桥河、合群河、禹王河（含高铁站禹王河改道1.5km）、三号撇洪沟堤防加固及城北防洪堤工程；实施新白塔河、川桥河、合群河及三号撇洪沟城区段河道清淤工程；拆除重建、加固和新建涵闸51座及新建桥梁5座。 | 2021-2030 | 3.5 | 0.5 |
| 3 | 明光市城市防洪体系建设工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 加固明光圈圩、五一圩、洪庙圩等堤防及新建堤顶防汛道路16.98km；清淤整治池河16.1km，实施卞庄河综合整治4.2km，新建及改扩建洪庙排涝站、五一排涝站、杨台排涝站、戴湾排涝站、明光排涝南站等排涝站工程及配套建筑物；实施五一圩、洪庙圩、大庙圩等排涝干沟整治工程，整治排涝干沟11.42km。 | 2021-2030 | 5.0 | 0.5 |
| 4 | 明光高铁站区城市防洪工程建设 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 蔡岗联圩防洪除涝工程建设，堤防加固8.2km，新建排涝泵站2座，流量10m³/s | 2021-2025 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 来安县中心城区城市防洪体系建设工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 实施陈郢河、新来河等河道堤防加高加固，新建城西撇洪沟、化工西河、化工北河等河道，开展二里河、三里河、杨庙干渠、平阳河、党校河、塔山河、老城河、排涝大沟疏浚拓宽开挖，新建、拆除重建及改扩建桥涵、闸及排涝泵站等建筑物22座。 | 2021-2030 | 6.8 | 0.5 |
| 6 | 来安县来安产业新城城市防洪体系建设工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 加高加固来河宁洛高速至水口闸上、水口闸下至渡口段、渡口至汊河董青圩、董青至出河口堤防总长约21.85km；加高加固滁河江董连圩、哈达圩、夏青圩堤防总长约15.36km；城镇涝区需要整治河道120.29km，其中高片区74.84m，低片区45.42km；新建或拆除重建水闸20座；新建泵站9座，总设计流量195.75m3/s；设置滞蓄区4处，滞蓄区面积合计3140亩 | 2021-2030 | 37.1 | 0.5 |
| 7 | 全椒县城市防洪体系建设项目 | 拟建 | 长江 | 全椒县 | 拟实施襄河治理（赵店河改道）工程建设，即防洪规划中提出的通过建设城南分洪道分泄赵店河、襄河上游洪水，减轻全椒县城区防洪压力，提高防洪标准至50年一遇 | 2021-2030 | 3.5 | 0.5 |
| 8 | 定远县城市防洪体系建设项目 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 规划至2030年，定远县城区及炉桥镇防洪标准采用50年一遇、炉桥盐化园防洪标准采用100年一遇。定远城区防洪工程规划项目主要考虑洪水排泄及城市周边水库防洪安保。炉桥镇及盐化园规划项目主要考虑高塘湖外水拦截，提高炉桥镇、盐化工业园洼地洪涝排泄能力 | 2021-2030 | 18.0 | 0.5 |
| 9 | 凤阳县城市防洪除涝工程 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 主要解决凤阳县城区及凤阳宁国产业园区的排涝问题，主要建设内容包括规划新建排水渠、局部低洼地垫高处理、水系沟通、新建排涝泵站等 | 2025-2027 | 2.0 | 0.5 |
| 七 | 新建水库水闸工程 |  |  |  |  |  | 39.8 | 3.5 |
| （一） | 新建水库工程 |  |  |  |  |  | 36.0 | 1.0 |
| 1 | 八岭湖水库 | 拟建 | 长江 | 明光市 | 土坝填筑、泄洪闸、输水涵洞等枢纽工程兴建 | 2025年后 | 2.5 |  |
| 2 | 北涧水库 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 土坝填筑、泄洪闸、输水涵洞等枢纽工程兴建 | 2025年后 | 2.5 |  |
| 3 | 明光市崔家湾水库 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 新建大坝、溢洪道、泄洪闸、放水涵闸、灌区干、支、斗渠土石方工程、渠系建筑物工程、自来水厂、供水管网、管护设施、水保设施、环保设施、安保设施、征地移民拆迁安置等工程。工程建成后将有效解决下游1万亩耕地的农业灌溉用水及军地人畜饮用水。新建崔家湾自来水厂及配套管网工程 | 2025年后 | 5.5 |  |
| 4 | 定远县靠山水库工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 靠山水库枢纽工程由大坝、正常溢洪道、非常溢洪道、东、西放水涵洞等组成。该水库是一座以灌溉、滞洪、养殖等综合利用的中型水库，总库容2300万m3，水库枢纽工程等别为Ⅲ等，确定设计洪水标准为50年一遇，设计洪水位89.06m；校核洪水标准为1000年一遇，校核洪水位89.62m；水库兴利水位87.5m，相应库容1020万m3，死水位79.00m，相应库容50万m3。 | 2023-2030 | 8.0 | 1.0 |
| 5 | 山许水库 | 拟建 | 长江 | 定远县 | 土坝填筑、泄洪闸、输水涵洞等枢纽工程兴建 | 2025年后 | 10.0 |  |
| 6 | 石岗水库 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 土坝填筑、泄洪闸、输水涵洞等枢纽工程兴建 | 2025年后 | 2.5 |  |
| 7 | 四清坝 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 土坝填筑、泄洪闸、输水涵洞等枢纽工程兴建 | 2025年后 | 2.5 |  |
| 8 | 凤阳县武店水库 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 土坝填筑、泄洪闸、输水涵洞等枢纽工程兴建 | 2025年后 | 2.5 |  |
| （二） | 新建大中型水闸 |  |  |  |  |  | 3.8 | 2.5 |
| 1 | 滁州市清流河蓄水控制工程 | 拟建 | 长江 | 滁州市 | 过闸流量2520m3/s | 2022-2023 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 定远县大桥节制闸站 | 拟建 | 长江 | 定远县 | 规划在池河干流大桥镇处新建大桥节制闸，闸址位于马桥河入池河河口下游，汇水面积1381km2，规划过闸流量1280m3/s，灌溉面积10万亩。 | 2025年后 | 1.3 |  |
| Ⅱ | 供水安全保障工程 |  |  |  |  |  | 270.9 | 49.9 |
| 一 | 重大引调水工程 |  |  |  |  |  | 170.4 | 47.9 |
| 1 | 定远县驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程 | 续建 | 淮河 | 定远县 | 设计入库流量24m3/s，新建四级站干渠暗涵20.34km，新建江庄提水站、站前江巷水库连通涵185.5m、四级站增容10.2 m3/s、影响处理工程等 | 2021-2025 | 22.4 | 22.4 |
| 2 | 引江济淮二期工程（含南水北调东线二期工程） | 拟建 | 淮河 | 明光市 天长市 凤阳县 | （1）输水线路工程，主要工程包括梯级泵站扩容、调蓄区建设、输水线路扩建与延伸等；输水干线管护。（2）城乡供水工程及调蓄工程。（3）航运工程，支线航道延伸工程。（4）生态修复与蓄水工程。建设内容包括提水泵站、水系连通、节制涵闸；蓄水工程；干线截导污工程。（5）口门恢复，灌区配套工程。（6）工程管理与调度工程。 | 2024-2026 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 江淮分水岭水资源配置骨干工程 | 拟建 | 长江 | 滁州市 | 新建221处改扩建584处，引调水、水系连通等输水工程 | 2025-2030 | 113.5 | 1.0 |
| 4 | 滁州市长三角一体化示范区供水保障工程 | 拟建 | 长江 | 滁州市 | 利用已建驷马山引江工程，引长江水至滁河干流，新建滁河引水泵站和原水输水管道，新建64万吨水厂，线路总长83.8km，解决滁州市主城区、南谯新区、汊河新区和全椒县用水矛盾 | 2021-2025 | 23.5 | 23.5 |
| 5 | 来安县东水西调工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 自长江引水，利用皂河自东向西调水 | 2025年后 | 10.0 |  |
| 二 | 重点区域水资源优化配置工程 |  |  |  |  |  | 100.5 | 2.0 |
| （一） | 区域引调水工程 |  |  |  |  |  | 26.6 | 1.8 |
| 1 | 琅琊区河上站改扩建工程 | 拟建 | 长江 | 琅琊区 | 1、新增提水流量2.5m3/s；2、配套相关电气设备 | 2025年后 | 0.1 |  |
| 2 | 琅琊区向阳一、二级站改扩建 | 拟建 | 长江 | 琅琊区 | 1、改扩建向阳一级站；2、改扩建向阳二级站；3、清淤护砌向阳一级站干渠3.1km；4、新建向阳二级站管道4.5km；5、向阳一二级站配套控制建筑物 | 2021-2025 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | 琅琊区双拥补水站及配套管道工程 | 拟建 | 长江 | 琅琊区 | 1、改扩建双拥补水站；2、新建补水管道3.5km；6、配套控制建筑物 | 2022-2025 | 0.2 | 0.2 |
| 4 | 明湖补水通道建设工程 | 拟建 | 长江 | 南谯区 | 近期建设醉翁路渠，远期连通中兴湖、龙兴湖及明湖，形成多条线路补水。 | 2021-2030 | 1.0 | 0.2 |
| 5 | 来安县屯仓水库引调水工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 干支渠灌区配套长150km；泵站更新改造9座1万kw | 2025年后 | 4.5 |  |
| 6 | 来安县屯仓、平阳、红丰、陈郢“四库联调”工程（抗旱） | 拟建 | 长江 | 来安县 | 干支渠清淤、硬化及渠系配套 | 2025年后 | 1.0 |  |
| 7 | 来安县屯仓、陈郢、平阳“三库联网”（城市供水） | 拟建 | 长江 | 来安县 | 渠道清淤、硬化及渠系配套 | 2025年后 | 0.6 |  |
| 8 | 安徽省驷马山灌区续建配套项目全椒县苏姚灌溉片供水能力提升工程 | 拟建 | 长江 | 滁州市 | 1、泵站工程：拆除扩建苏姚一级站、扩建二级站、扩建苏姚一级站引水闸与小罗站合并。2、灌溉渠道工程：清淤护砌苏姚一级站引水渠2.6km、扩建苏姚一级站干渠并进行防渗衬砌7.0km、扩建苏姚二级站干渠并进行防渗衬砌 0.46km，清淤疏浚并护砌黄栗树西干渠10.44km；治理渠道总长20.5km。3、配套建筑物工程：配套完善拟治理渠道的渠系建筑物 155 座 | 2025年后 | 2.3 |  |
| 9 | 天长市大通、安乐水库引调水工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 新建大通、安乐水库补水工程，以铜龙河为水源，设计流量5.0m3/s，建设提水泵站1座、铺设砼高压输水管道约11km及相关配套工程等 | 2025年后 | 1.7 |  |
| 10 | 天长市釜山、时湾水库引调水工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 新建釜山、时湾水库补水工程，以白塔河为水源，设计流量6.0m3/s，建设提水泵站1座、铺设高压输水管道约12km及相关配套工程等 | 2025年后 | 2.9 |  |
| 11 | 天长市十八集二级站移址及一、二级渠道改道工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 新建泵站1座、渠道改道4.5km及配套建筑物等 | 2021-2025 | 0.4 | 0.4 |
| 12 | 天长市川桥水库补水工程 | 新建 | 淮河 | 天长市 | 以川桥河为水源，建设提水泵站1座，设计流量3m3/s，疏扩挖引水河道0.8km，铺设砼高压输水管道约1.5km及相关配套工程 | 2021-2025 | 0.3 | 0.3 |
| 13 | 天长市长兴一、二级站渠道改造工程（渠道改线及明渠改暗渠） | 新建 | 淮河 | 天长市 | 改造泵站2座，铺设管道2km。 | 2021-2025 | 0.2 | 0.2 |
| 14 | 凤阳县小岗引淮灌溉工程 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 新建小岗提水泵站，从北门二级干渠取水，新建DN800球墨铸铁管道9.3km，清淤扩建和防渗衬砌干渠1.3km及其他配套工程 | 2021-2025 | 0.3 | 0.3 |
| 15 | 凤阳县水资源配置骨干工程 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 1、引女山湖灌溉工程；2、霸王城电力排灌站引淮补鹿工程；3、引淮输水凤阳山水库灌溉工程；4、明中都电力排灌站引淮灌溉工程；5、天河电力灌溉站引天河湖灌溉工程；6、官塘电力灌溉站引高塘湖灌溉工程。 | 2025年后 | 10.9 |  |
| （二） | 提水工程 |  |  |  |  |  | 4.2 |  |
| 1 | 定远县石角桥翻水站工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 设计流量10m3/s | 2025年后 | 0.5 |  |
| 2 | 解放水库输水泵站 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 提水扬程70.2m，提水流量1.15m3/s，规划供水人口20万人。 | 2025年后 | 0.5 |  |
| 3 | 池河闸翻水站 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 提水扬程9.5m，设计流量12.1m3/s，规划灌溉面积15万亩 | 2025年后 | 0.5 |  |
| 4 | 洛河新建2座泵站 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 洛河坝电灌站位于洛河坝上游，提水扬程13m，设计流量1m3/s，灌溉面积1.5万亩，供水人口0.2万人；凌家湖泵站提水扬程14m，设计流量1m3/s，灌溉面积1.5万亩。 | 2025年后 | 0.2 |  |
| 5 | 明光市东西涧电灌站工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 设计流量15m3/s | 2025年后 | 0.5 |  |
| 6 | 来安县水口站工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 设计流量23.4m3/s | 2025年后 | 1.5 |  |
| 7 | 来安县金庄跌水站工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 设计流量10m3/s | 2025年后 | 0.5 |  |
| （三） | 水库增蓄工程 |  |  |  |  |  | 69.7 | 0.2 |
| 1 | 滁州市沙河集水库抬高蓄水位影响处理工程 | 续建 | 长江 | 滁州市 | 正常蓄水位由现状37.5米抬高到40.5米，可增加库容约5000万方，淹没区征地、移民迁建等 | 2025年后 | 15.0 |  |
| 2 | 全椒县黄栗树水库抬高蓄水位工程 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 蓄水位抬高至49.5米高程，移民、征地、拆迁等。 | 2025年后 | 5.8 |  |
| 3 | 来安县屯仓水库抬高蓄水位工程 | 续建 | 长江 | 来安县 | 水库蓄水位位抬高后，正常蓄水位55.50m，水库总库容达1.27亿m3，兴利库容达7800万m3，库容系数1.30，淹没区征地、移民迁建等 | 2025年后 | 17.8 |  |
| 4 | 凤阳县凤阳山水库增蓄工程 | 续建 | 淮河 | 凤阳县 | 凤阳山水库蓄水位由50.0米抬高到52.0米，可增蓄1960万方。上游移民安置、设施恢复等 | 2024-2030 | 6.0 | 0.2 |
| 5 | 凤阳县燃灯寺水库 | 续建 | 淮河 | 凤阳县 | 大坝抬高 | 2025年后 | 3.3 |  |
| 6 | 凤阳县官沟水库 | 续建 | 淮河 | 凤阳县 | 大坝抬高 | 2025年后 | 4.7 |  |
| 7 | 定远县解放水库 | 续建 | 淮河 | 定远县 | 抬高蓄水位，增加水库库容 | 2025年后 | 2.0 |  |
| 8 | 定远县蔡桥水库 | 续建 | 淮河 | 定远县 | 抬高蓄水位，增加水库库容 | 2025年后 | 1.5 |  |
| 9 | 定远县双河水库 | 续建 | 淮河 | 定远县 | 抬高蓄水位，增加水库库容 | 2025年后 | 1.5 |  |
| 10 | 定远县大余水库 | 续建 | 淮河 | 定远县 | 抬高蓄水位，增加水库库容 | 2025年后 | 1.5 |  |
| 11 | 定远县城北水库 | 续建 | 淮河 | 定远县 | 抬高蓄水位，并实施水库清淤，增加水库库容 | 2025年后 | 2.0 |  |
| 12 | 来安县平阳水库 | 续建 | 长江 | 来安县 | 抬高蓄水位，并实施水库清淤，增加水库库容 | 2025年后 | 2.0 |  |
| 13 | 明光市林东水库 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 抬高蓄水位，并实施水库清淤，增加水库库容 | 2025年后 | 2.0 |  |
| 14 | 明光市石坝水库 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 抬高蓄水位，并实施水库清淤，增加水库库容 | 2025年后 | 2.0 |  |
| 15 | 明光市分水岭水库 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 抬高蓄水位，并实施水库清淤，增加水库库容 | 2025年后 | 1.0 |  |
| 16 | 定远县墩子王水库 | 续建 | 淮河 | 定远县 | 清淤增容 | 2025年后 | 0.5 |  |
| 17 | 明光市燕子湾水库 | 续建 | 长江 | 明光市 | 清淤增容 | 2025年后 | 0.5 |  |
| 18 | 凤阳县鹿塘水库 | 续建 | 淮河 | 凤阳县 | 清淤增容 | 2025年后 | 0.6 |  |
| Ⅲ | 乡村振兴水利保障工程 |  |  |  |  |  | 295.1 | 51.4 |
| 一 | 农村供水保障工程 |  |  |  |  |  | 61.6 | 14.2 |
| 1 | 琅琊区农村供水水厂管网延伸与改造提升 | 续建 | 长江 | 琅琊区 | 改造智能水表7348块；新建区级自动化控制系统1处；新建配水干支管道83km、自然村内部管道139km；新建城郊加压站1座 | 2021-2025 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 南谯区农村供水工程提标及管网延伸工程 | 续建 | 长江 | 南谯区 | 1、沙黄水厂改扩建规模达到14000m3/d，通水将取水口延伸至沙河集库区，水厂管网延伸工程，同时将独山水库划定为水源地，利用已建2000m3/d黄泥岗加压站改造为备用水厂，同时反向往沙黄水厂供水；2、珠龙水厂规模达到7000m3/d，及施集水厂改扩建规模达到9000m3/d，及水厂管网延伸并联网，形成供水互补；3、乌衣片、腰铺片管网延伸片的供水管网延伸工程及三座水厂管网延伸工程；4、南谯区信息中心建设 | 2021-2025 | 2.4 | 2.0 |
| 3 | 来安县农村供水保障工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 新建来安县总水厂、半塔水厂，改造杨郢水厂取水头部，沟通来安县总水厂和汊河水厂管网，沟通来安县总水厂和舜山、张山、施官主管网，沟通半塔自来水厂和其他四个小水厂主管道，管网改造，进行入户工程，配套信息化；新建来安县总水厂备用水源（皂河）工程，汊河水厂备用水源（马汊河）取水工程。 | 2021-2025 | 6.3 | 2.0 |
| 4 | 全椒县城乡供水一体化项目 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 实施农村水厂改扩建、管网延伸、管网改造、备用水源及信息化建设 | 2021-2025 | 3.6 | 2.0 |
| 5 | 天长市城乡供水一体化工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 建设时湾水库取水泵站（5万吨∕日）、釜山净水厂（5万吨∕日）及配套管网建设；建设通往石梁、新街、汊涧、张铺、大通、铜城、永丰、万寿、杨村、仁和供水主管网；建设大通增压站，乡镇支管建设，水质监测中心，信息化中心及67个小水厂收购等。 | 2021-2023 | 12.0 | 2.0 |
| 6 | 定远县城乡供水一体化建设 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 通过对定远县近、远期供水需求，规划7座水厂，规划新建炉桥水厂、江巷水，迁建县一水厂、池河水厂、扩建县二水厂，保留和改造永康水厂及韭山水厂。近期建设主管道500km，远期1843km | 2021-2030 | 25.0 | 2.0 |
| 7 | 明光市城乡供水一体化工程 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 主要实施沁民、分水岭、林东自来水厂改扩建项目，其中林东水厂供水规模由现状0.8万吨/日扩建为2万吨/日；沁民水厂供水规模由现状1万吨/日扩建为3万吨/日（近期2万吨/日），分水岭自来水厂供水规模由0.3万吨/日扩建为4万吨/日（近期2万吨/日）；对全市重新划分的供水区域实施主管道并网约107.4km，实施供水管网改造约116km，同时实施全市城乡供水信息化建设 | 2021-2025 | 7.1 | 2.0 |
| 8 | 凤阳县农村供水保障工程 | 续建 | 淮河 | 凤阳县 | 取水工程改造，水厂改造，输配水管道，入户水表井改造，信息化建设等 | 2021-2025 | 5.0 | 2.0 |
| 二 | 灌区现代化建设与改造 |  |  |  |  |  | 213.5 | 35.2 |
| 1 | 驷马山江巷灌区工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 输水渠道新建、配套建筑物新建等 | 2024-2030 | 145.0 | 10.0 |
| 2 | 驷马山灌区续建配套及节水改造工程 | 现代化改造 | 长江 | 琅琊区、南谯区、定远县、来安县 | 新建渠道、配套建筑物，田间工程防渗、维修等。 | 2022-2025 | 11.4 | 3.4 |
| 3 | 女山湖灌区续建配套与现代化改造工程 | 续建 | 淮河 | 明光市 定远县 | 山许枢纽主要建设内容为：续建山许翻水站扩建后的山许翻水站，总装机达到设计的 1980kw，提水流量达到设计值 20m3/s。 池河枢纽主要建设内容为：新建池河翻水站，装机2160kw，设计流量 12.1m3/s，提水扬程 7m。骨干提水工程建设内容为：对戴巷站、芦咀站、东李站、梅市站、乌罗站、红心沛共 6 处提水泵站进行拆除重建或更新改造。渠道工程等主要是对6个灌溉片区骨干渠道采用现浇混凝土进行衬砌，建设骨干渠道上各类涵闸、生产桥等建筑物。共衬砌骨干渠道长度 124.3km，各类涵闸、生产桥共计 282 座。 | 2021~2025 | 4.1 | 2.1 |
| 4 | 定远县炉桥大型灌区节水改造工程 | 续建 | 淮河 | 定远县 | 输水渠道开挖、配套建筑物新建等 | 2024-2027 | 7.7 | 2.0 |
| 5 | 南谯区独山水库灌区节水改造工程 | 续建 | 长江 | 南谯区 | 清淤扩建护砌干渠18.33km，清淤扩挖护砌支渠及电站进水渠6条共2.73km，改建桥涵共20座，改建分水闸、分洪闸10座，综合整治溢洪道700m，综合整治分洪闸出口330m，新建渡槽长100m | 2021-2025 | 0.7 | 0.7 |
| 6 | 来安县屯仓灌区续建配套工程 | 续建 | 长江 | 来安县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2022-2025 | 1.7 | 1.0 |
| 7 | 来安县独山灌区续建配套工程 | 续建 | 长江 | 来安县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2023-2025 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | 来安县水口站灌区续建配套工程 | 续建 | 长江 | 来安县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2023-2025 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | 来安县九联灌区续建配套工程 | 续建 | 长江 | 来安县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2025-2027 | 0.4 | 0.4 |
| 10 | 来安县大英灌区续建配套工程 | 续建 | 长江 | 来安县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2024-2026 | 0.3 | 0.3 |
| 11 | 来安县烟陈灌区续建配套工程 | 续建 | 长江 | 来安县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2024-2026 | 0.3 | 0.3 |
| 12 | 来安县车冲灌区续建配套工程 | 续建 | 长江 | 来安县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2025-2027 | 0.2 | 0.2 |
| 13 | 全椒县军民电站灌区 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2021-2025 | 0.2 | 0.2 |
| 14 | 全椒县下九连电站灌区 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2021-2025 | 0.2 | 0.2 |
| 15 | 全椒县卜集电站灌区 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2022-2025 | 0.1 | 0.1 |
| 16 | 全椒县汪畈电站灌区 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2022-2025 | 0.1 | 0.1 |
| 17 | 全椒县晋集电站灌区 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 桥、涵、闸配套，渠系硬化 | 2022-2025 | 0.1 | 0.1 |
| 18 | 全椒县三湾水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 1、渠系工程：灌区渠系工程清淤总长度4.254km，衬砌总长度24.519km。2、配套渠系桥、涵、闸、渡槽等建筑物101座。3、布设13套智能化明渠流量测量系统及一套灌区信息化系统。4、新建渠道交通道路1.8km，水土保持干渠绿化种植1.1km | 2023-2025 | 0.6 | 0.6 |
| 19 | 全椒县赵店水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 1、渠系工程：灌区渠系工程清淤、衬砌总长度24.0km。2、配套渠系桥、涵、闸等建筑物130座。3、布设7套智能化明渠流量测量系统以及一套灌区信息化系统。4、新建渠道交通道路3.5km，水土保持干渠绿化种植3.0km | 2024-2026 | 0.3 | 0.3 |
| 20 | 全椒县黄栗树水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 1、渠系工程：灌区渠系工程清淤、衬砌总长度72km。2、配套渠系桥、涵、闸、渡槽等建筑物541座、抽水站7座、切岭及滑坡治理8750m。3、建设灌区信息化量水监测系统1套。4、新建渠道交通道路15km，水土保持干渠绿化种植3.0km | 2023-2025 | 1.1 | 1.1 |
| 21 | 全椒县马厂水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 长江 | 全椒县 | 1、渠系工程：灌区渠系工程清淤、衬砌总长度33km。2、配套渠系桥、涵、闸、渡槽等建筑物151座、切岭及滑坡段治理1200m。3、建设灌区信息化量水监测系统1套。4、新建渠道交通道路3.5km，水土保持干渠绿化种植2.0km | 2024-2026 | 0.4 | 0.4 |
| 22 | 天长市中型灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 淮河 | 天长市 | 二峰、釜山、高峰、焦涧、岗陈、秦栏、万寿、铜城八个灌区的主要干、支渠道防渗硬化及配套建筑物建设 | 2021-2025 | 3.5 | 3.5 |
| 23 | 定远县池河灌区工程 | 续建 | 淮河 | 定远县 | 设计灌溉60万亩，灌区建筑物改建、输水渠道疏通整治等 | 2025年后 | 20.0 |  |
| 24 | 定远县中型水库灌区配套与节水改造 | 续建 | 淮河 | 定远县 | 解放、黄山、南店、岗王、芝麻、齐顾郑、黄桥、小李、大余、墩子王等10座中型水库灌区，工程内容：提升改造，新建渠道、配套建筑物，田间工程防渗、维修等。 | 2021-2025 | 2.0 | 2.0 |
| 25 | 明光市分水岭水库灌区续建配套与节水改造 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 明光市分水岭水库灌区续建配套与节水改设计灌溉面积12.2万亩，主要建设内容渠道治理总长度19.66km，渠系配套建筑物总计99座 | 2021-2025 | 0.8 | 0.8 |
| 26 | 明光市林东水库灌区续建配套与节水改造 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 明光市林东水库灌区续建配套与节水改设计灌溉面积4.8万亩，主要建设内容渠道治理总长度31.33km，渠系配套建筑物总计25座 | 2022-2025 | 0.6 | 0.6 |
| 27 | 凤阳县新建及续建大中型灌区建设 | 续建 | 淮河 | 凤阳县 | 凤阳县7处重点中型灌区续建配套与节水改造，总设计灌溉面积约60万亩，干支渠硬化衬砌；渠首工程建设17处；渠道建筑物改造等 | 2024-2027 | 7.3 | 1.0 |
| 28 | 明光市石坝水库灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 明光市石坝水库灌区续建配套与节水改设计灌溉面积3.6万亩，主要建设内容渠道治理总长度49km，渠系配套建筑物总计98座 | 2021-2025 | 1.1 | 0.5 |
| 29 | 明光市燕子湾水库灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 明光市燕子湾水库灌区续建配套与节水改设计灌溉面积1.3万亩，主要建设内容渠道治理总长度17km，渠系配套建筑物总计5座 | 2022-2025 | 0.4 | 0.4 |
| 30 | 杨洼电力排灌站灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 明光市杨洼电力排灌站灌区续建配套与节水改设计灌溉面积4.64万亩，主要建设内容渠道治理总长度45km，渠系配套建筑物总计117座 | 2023-2025 | 0.7 | 0.7 |
| 31 | 东西涧电力排灌站灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 明光市东西涧电力排灌站灌区续建配套与节水改设计灌溉面积2.8万亩，主要建设内容渠道治理总长度48km，渠系配套建筑物总计72座 | 2021-2025 | 0.4 | 0.4 |
| 32 | 山东电力灌溉站灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 明光市山东电力灌溉站续建配套与节水改设计灌溉面积1.3万亩，主要建设内容渠道治理总长度10km，渠系配套建筑物总计133座 | 2022-2025 | 0.4 | 0.4 |
| 33 | 王巷电力灌溉站灌区续建配套与节水改造工程 | 续建 | 淮河 | 明光市 | 明光市王巷电力灌溉站灌区续建配套与节水改设计灌溉面积1.3万亩，主要建设内容渠道治理总长度14km，渠系配套建筑物总计97座 | 2023-2025 | 0.4 | 0.4 |
| 三 | 农村水系连通及水美乡村建设 |  |  |  |  |  | 20.0 | 2.0 |
| 1 | 农村水系综合整治工程 | 拟建 | 淮河 长江 | 全市 | 农村水系综合整治，建设内容水系连通、河道清障、疏浚、岸坡整治、水源涵养等 | 2021-2030 | 20.0 | 2.0 |
| Ⅳ | 水生态环境治理与修复工程 |  |  |  |  |  | 235.0 | 12.3 |
| 一 | 水土保持 |  |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 |
| 1 | 滁州市水土流失治理工程 | 拟建 | 淮河 长江 | 全市 | 实施全市15条清洁小流域治理、水土流失治理、坡耕地整治、矿山修复等 | 2021-2025 | 1.5 | 1.5 |
| 二 | 重点河湖生态治理修复 |  |  |  |  |  | 233.5 | 10.8 |
| （一） | 河湖生态修复 |  |  |  |  |  | 230.7 | 10.8 |
| 1 | 淮河生态廊道 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 明光市 | 河道清淤疏浚、水污染防治、河道两岸护砌护坡、水系联通、生态湿地、景观绿化等 | 2025-2030 | 21.0 | 0.5 |
| 2 | 江淮分水岭生态廊道 | 拟建 | 淮河 长江 | 滁州市 | 江淮分水岭生态廊道生态建设 | 2021-2030 | 10.0 | 0.5 |
| 3 | 滁河生态带 | 拟建 | 长江 | 全椒县 南谯区 来安县 | 河道清淤疏浚、水污染防治、河道两岸护砌护坡、水系联通、生态湿地、景观绿化等，加强滁河水资源及生态保护。 | 2024-2030 | 21.0 | 1.0 |
| 4 | 池河生态带 | 拟建 | 淮河 | 定远县、凤阳县、明光市 | 池河流域水环境综合治理工程水系连通以及其他池河河段治理、河段清淤疏浚、沿岸护砌，沿河水生态文明建设、水系连通工程等 | 2025年后 | 38.5 |  |
| 5 | 白塔河生态带 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 污水处理厂建设、河道清淤疏浚、水污染防治、河道护砌护坡、水系联通、生态湿地、景观绿化等 | 2024-2030 | 16.4 | 0.2 |
| 6 | 清流河生态带 | 拟建 | 长江 | 琅琊区、南谯区、来安县 | 河道疏浚、整治，堤防加固，配套建筑物改建，沿岸景观及水环境综合治理等 | 2024-2027 | 10.0 | 0.5 |
| 7 | 来河、五加河、施河生态带 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 清淤、清除污染底泥总长度 76.6km，清淤底泥 303 万 m3，生态护岸 110km。 | 2024-2025 | 2.9 | 0.5 |
| 8 | 凤阳县濠河生态带 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 干支流生态修复，人工湿地治理等 | 2024-2027 | 10.0 | 0.5 |
| 9 | 定远县窑河生态带 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 干支流生态修复，人工湿地治理等 | 2025-2030 | 2.0 | 0.2 |
| 10 | 全椒县襄河生态带 | 拟建 | 长江 | 全椒县 | 干支流生态修复，人工湿地治理等 | 2025-2030 | 2.0 | 0.2 |
| 11 | 天长市王桥河生态带 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 干支流生态修复，人工湿地治理等 | 2025-2030 | 2.0 | 0.2 |
| 12 | 池河中上游水环境综合治理工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 池河大桥镇至石角桥闸区间、池河中游河库水系连通及马桥河水环境综合治理、包括河道清淤疏浚、护坡护岸，重建或改建建筑物，景观绿化等。重建天河一级站、二级站 | 2025-2030 | 20.5 | 0.5 |
| 13 | 明光市河道水生态修复与保护工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 池河明光段、分水岭、林东水库垃圾清理11万吨；污染底泥清理350万m³，建设人工湿地6km²，生态护岸40km，生态隔离带10km²，生态沟渠50km | 2021-2030 | 4.4 | 0.5 |
| 14 | 秦栏河穿镇段生态修复与保护工程 | 拟建 | 长江 | 天长市 | 河道清淤、岸坡防护、截污、水生态植物种植及景观绿化等。 | 2021-2025 | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 川桥河（含禹王河）穿城段生态修复与保护工程 | 拟建 | 长江 | 天长市 | 河道清淤、滩地整治、生态护坡、截污、水生植物及景观绿化等。 | 2025-2027 | 0.5 | 0.2 |
| 16 | 明光市七里湖综合整治工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 湖泊岸线整治，治理波浪侵蚀、生态修复 | 2023-2025 | 1.0 | 0.5 |
| 17 | 明光市女山湖综合整治工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 湖泊岸线整治长度40km，治理波浪侵蚀 | 2022-2025 | 1.0 | 0.5 |
| 18 | 明光市东风湖综合整治工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 湖泊岸线整治、治理波浪侵蚀、生态修复 | 2025-2030 | 5.0 | 0.5 |
| 19 | 胜天河（明湖）生态修复工程 | 拟建 | 长江 | 南谯区 | 河湖垃圾清理、岸坡防护、截污、水生态植物种植及景观绿化等。 | 2021-2030 | 1.0 | 0.3 |
| 20 | 高邮湖生态修复及水质提升工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 河库垃圾清理及污染底泥清理、生态护岸、生态步道、生态隔离带、人工湿地、截污管网、城镇污水处理、网箱拆除等 | 2025-2030 | 23.0 | 0.5 |
| 21 | 沂湖水环境综合治理工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 河库垃圾清理及污染底泥清理、生态护岸、生态步道、生态隔离带、人工湿地、截污管网、城镇污水处理、网箱拆除等 | 2024-2030 | 5.4 | 0.5 |
| 22 | 洋湖水环境综合治理工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 河库垃圾清理及污染底泥清理、生态护岸、生态步道、生态隔离带、人工湿地、截污管网、城镇污水处理、网箱拆除等 | 2024-2030 | 2.5 | 0.5 |
| 23 | 胭脂湖（烂泥湖水库）水环境治理工程 | 拟建 | 淮河 | 天长市 | 新建胭脂湖水质生态净化处理工程，包括城乡污水尾水净化工程、清淤工程、沿湖截污工程、岸线提升工程等 | 2021-2030 | 1.3 | 0.5 |
| 24 | 高塘湖水生态水环境综合整治项目 | 拟建 | 淮河 | 定远县 凤阳县 | 河道清淤疏浚、水污染防治、河道两岸护砌护坡、水系联通、生态湿地、景观绿化等 | 2022-2030 | 25.6 | 0.5 |
| 25 | 天河湖水生态水环境综合整治项目 | 拟建 | 淮河 | 凤阳县 | 河道清淤疏浚、水污染防治、河道两岸护砌护坡、水系联通、生态湿地、景观绿化等 | 2022-2030 | 3.2 | 0.5 |
| （二） | 水系连通 |  |  |  |  |  | 2.8 |  |
| 1 | 南沙河与林东水库水系连通工程 | 拟建 | 淮河 | 明光市 | 新建3级提水泵站，输水压力管道长度19km，引水流量7.5m³/s，新建两座节制闸 | 2025年后 | 0.5 |  |
| 2 | 皂河、施河水系连通工程 | 拟建 | 长江 | 来安县 | 施河施官滚水坝~花桥段 21.2km 河道综合治理、新建施河口节制闸及河道跨河桥梁 8 座、拦河坝 9 座；扩建独山一级站、二级站、三级站（沛官站）；清淤护砌独山一级站干渠5.3km、扩建硬化独山二级站干渠 5.54km、清淤疏浚独山一级站引水渠道 1.0km 并进行生态护岸、扩建独山三级站（沛官站）干渠 3.3km 等；独山灌溉渠系配套建筑物 40 座，其中机耕桥 18 座、节制闸 2 座、跌水 1 座、放水涵 19 座。 | 2025年后 | 2.0 |  |
| 3 | 定远县齐顾郑水库至解放水库连通工程 | 拟建 | 淮河 | 定远县 | 新建齐顾郑水库至解放水库输水渠道，渠道长度12km，设计流量1.15m3/s，供水人口约20万人。 | 2025年后 | 0.3 |  |
| Ⅴ | 智慧水利建设 |  |  |  |  |  | 24.5 | 1.0 |
| 一 | 水安全监测体系建设 |  |  |  |  |  | 8.2 | 0.4 |
| 1 | 滁州市水文监测预报预警工程 | 拟建 | 长江 | 琅琊区 | 新建雨水情测报系统及安装，预警展播设备、无线预警广播及视频监测等 | 2024-2030 | 1.7 | 0.2 |
| 2 | 滁州市智慧水利信息化项目 | 拟建 | 长江 淮河 | 全市 | 水利信息化平台建设、水利自动监测及控制设施 | 2024-2030 | 6.5 | 0.2 |
| 二 | 水利业务应用 |  |  |  |  |  | 16.3 | 0.6 |
| 1 | 滁州市水资源管理 | 拟建 | 长江 淮河 | 全市 | 建设水位观测设施、水量流量计、流速测报设施等，建设农业取水计量监控体系，创建中小学节水教育实践基地，开展节水型公共机构建设 | 2024-2030 | 4.6 | 0.2 |
| 2 | 滁州市河湖管理 | 拟建 | 长江 淮河 | 全市 | 建设智慧河（湖）长制信息系统，包括视频监控系统、智能无人机巡防系统，持续开展全境河湖清“四乱”工作，解决历史遗留问题，完善水行政执法装备。 | 2024-2030 | 11.2 | 0.2 |
| 3 | 水利科研、科技推广 | 拟建 | 长江 淮河 | 全市 | 水利基础性、战略性研究，重大规划编制及项目前期工作推进，水利科技新技术新材料研究，水利科技推广等。 | 2024-2030 | 0.5 | 0.2 |

## 附表二   规划项目分年度实施计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 十四五规划投资（亿元） | 分年度实施计划（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 投资总计 |  | 179.1 | 24.9 | 37.1 | 39.4 | 37.7 | 40.0 |
| Ⅰ | 防洪保安能力提升工程 |  | 64.4 | 6.6 | 18.9 | 19.7 | 10.9 | 8.3 |
| 一 | 大江大河及主要支流治理 |  | 24.7 | 0.2 | 8.3 | 6.5 | 5.2 | 4.5 |
| 1 | 淮河干流浮山以下段行洪区调整和建设工程 | 2022-2027 | 5.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 滁河防洪治理工程（新增项目） | 2021-2025 | 6.9 | 0.2 | 3.0 | 2.0 | 1.7 |  |
| 3 | 池河防洪治理工程 | 2022-2025 | 5.0 |  | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 滁河防洪治理工程（滁河滁州段防洪封闭圈治理项目） | 2022-2025 | 7.8 |  | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 二 | 行蓄洪区安全建设工程 |  | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 1 | 花园湖行洪区安全建设工程 | 2021-2030 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 三 | 中小河流治理 |  | 10.8 | 2.3 | 4.5 | 3.1 | 0.9 |  |
| （一） | 长江 |  | 5.6 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 0.4 |  |
| 1 | 来安县施河花桥以上段治理工程 | 2023-2025 | 0.9 |  |  | 0.5 | 0.4 |  |
| 2 | 清流河乌衣老街段治理工程 | 2021-2025 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |
| 3 | 清流河南谯段治理工程 | 2021-2025 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 |  |  |
| 4 | 清流河来安段治理工程 | 2021-2025 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |
| 5 | 来安县来河对河桥以上段治理工程 | 2023-2025 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |
| 6 | 来安县来河五加河段治理工程 | 2023-2025 | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |
| 7 | 来安县皂河独山采石场以上段治理工程 | 2022-2025 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |
| （二） | 淮河 |  | 5.2 | 1.2 | 2.6 | 0.9 | 0.5 |  |
| 1 | 凤阳县天河治理项目 | 2022-2025 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
| 2 | 凤阳县窑河支流治理 | 2023-2025 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |
| 3 | 定远县窑河严涧河治理工程 | 2022-2025 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |
| 4 | 定远县青春河治理工程 | 2021-2025 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 定远县陈集河治理工程 | 2022-2025 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
| 6 | 定远县蔡桥河治理工程 | 2023-2025 | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |
| 7 | 天长市杨村河治理工程 | 2022-2025 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
| 8 | 天长市铜龙河治理二期工程 | 2023-2025 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |
| 9 | 天长市川桥河治理二期工程 | 2021-2025 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |  |  |  |
| 10 | 明光市涧溪河治理三期工程 | 2021-2025 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 四 | 重点涝区排涝能力建设 |  | 4.2 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| 1 | 南谯区低洼易涝区排涝工程新建泵站25座 | 2021-2035 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |
| 2 | 来安县低洼易涝区排涝工程新建、拆建泵站53座 | 2021-2030 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 全椒县低洼易涝区排涝工程新建泵站9座 | 2021-2030 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | 天长市低洼易涝区排涝工程新建泵站39座 | 2021-2030 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | 定远县洼易涝区排涝工程新建泵站2座 | 2022-2025 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 |  |  |
| 6 | 凤阳县洼易涝区排涝工程新建泵站44座 | 2021-2030 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 7 | 明光市洼易涝区排涝工程新建泵站35座 | 2021-2030 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 五 | 水库（水闸）除险加固工程 |  | 15.2 | 2.1 | 3.0 | 6.3 | 2.7 | 1.1 |
| （一） | 水闸除险加固工程 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |
| 1 | 南沙河泄洪闸拆除重建 | 2023 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |
| （二） | 大中型病险水库除险加固工程 |  | 11.1 | 1.4 | 2.3 | 5.1 | 2.0 | 0.3 |
| 1 | 滁州市城西水库除险加固工程 | 2022-2025 | 2.0 |  | 0.5 | 1.0 | 0.5 |  |
| 2 | 全椒县马厂水库除险加固工程 | 2021-2025 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 3 | 凤阳县燃灯水库除险加固工程 | 2022-2025 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 |  |  |
| 4 | 明光市林东水库除险加固工程 | 2021-2025 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 5 | 明光市分水岭水库除险加固工程 | 2023-2025 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |
| 6 | 定远县城北水库除险加固 | 2022-2025 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 |  |  |
| 7 | 定远县桑涧水库除险加固 | 2022-2025 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 8 | 定远县岱山水库除险加固 | 2022-2025 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 9 | 定远县芝麻水库除险加固 | 2023-2025 | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 10 | 定远县青春水库除险加固 | 2023-2025 | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 11 | 来安县平阳水库除险加固工程 | 2022-2025 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |
| 12 | 天长市大通水库除险加固 | 2023-2025 | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 13 | 天长市焦涧水库除险加固工程 | 2023-2025 | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 14 | 天长市时湾水库 | 2023-2025 | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |
| （三） | 小型病险水库除险加固工程 |  | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 1 | 小型水库除险加固178座 | 2021-2025 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 六 | 城市防洪体系建设 |  | 5.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 |
| 1 | 滁州市城市防洪体系建设工程 | 2021-2030 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 天长市城市防洪体系建设工程 | 2021-2030 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 明光市城市防洪体系建设工程 | 2021-2030 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | 明光高铁站区城市防洪工程建设 | 2021-2025 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | 来安县中心城区城市防洪体系建设工程 | 2021-2030 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 6 | 来安县来安产业新城城市防洪体系建设工程 | 2021-2030 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 7 | 全椒县城市防洪体系建设项目 | 2021-2030 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 定远县城市防洪体系建设项目 | 2021-2030 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 9 | 凤阳县城市防洪除涝工程 | 2025-2027 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |
| 七 | 新建水库水闸工程 |  | 3.5 |  | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 |
| （一） | 新建水库工程 |  | 1.0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 1 | 定远县靠山水库工程 | 2023-2030 | 1.0 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| （二） | 新建大中型水闸 |  | 2.5 |  | 1.0 | 1.5 |  |  |
| 1 | 滁州市清流河蓄水控制工程 | 2022-2023 | 2.5 |  | 1.0 | 1.5 |  |  |
| Ⅱ | 供水安全保障工程 |  | 49.9 | 9.1 | 9.4 | 8.5 | 9.4 | 13.5 |
| 一 | 重大引调水工程 |  | 47.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 13.4 |
| 1 | 定远县驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程 | 2021-2025 | 22.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.4 |
| 2 | 引江济淮二期工程（含南水北调东线二期工程） | 2024-2026 | 1.0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 江淮分水岭水资源配置骨干工程 | 2025-2030 | 1.0 |  |  |  |  | 1.0 |
| 4 | 滁州市长三角一体化示范区供水保障工程 | 2021-2025 | 23.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
| 二 | 重点区域水资源优化配置工程 |  | 2.0 | 0.6 | 0.9 |  | 0.4 | 0.1 |
| （一） | 区域引调水工程 |  | 1.8 | 0.6 | 0.9 |  | 0.3 |  |
| 1 | 琅琊区向阳一、二级站改扩建 | 2021-2025 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 2 | 琅琊区双拥补水站及配套管道工程 | 2022-2025 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |
| 3 | 明湖补水通道建设工程 | 2021-2030 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |
| 4 | 天长市十八集二级站移址及一、二级渠道改道工程 | 2021-2025 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 5 | 天长市川桥水库补水工程 | 2021-2025 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |
| 6 | 天长市长兴一、二级站渠道改造工程（渠道改线及明渠改暗渠） | 2021-2025 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |
| 7 | 凤阳县小岗引淮灌溉工程 | 2021-2025 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |
| （二） | 提水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 水库增蓄工程 |  | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 凤阳县凤阳山水库增蓄工程 | 2024-2030 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |
| Ⅲ | 乡村振兴水利保障工程 |  | 51.4 | 7.7 | 7.4 | 10.0 | 13.5 | 12.8 |
| 一 | 农村供水保障工程 |  | 14.2 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 1 | 琅琊区农村供水水厂管网延伸与改造提升 | 2021-2025 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 2 | 南谯区农村供水工程提标及管网延伸工程 | 2021-2025 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | 来安县农村供水保障工程 | 2021-2025 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 4 | 全椒县城乡供水一体化项目 | 2021-2025 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | 天长市城乡供水一体化工程 | 2021-2023 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 6 | 定远县城乡供水一体化建设 | 2021-2030 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 7 | 明光市城乡供水一体化工程 | 2021-2025 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 8 | 凤阳县农村供水保障工程 | 2021-2025 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 二 | 灌区现代化建设与改造 |  | 35.2 | 4.3 | 4.2 | 6.8 | 10.3 | 9.6 |
| 1 | 驷马山江巷灌区工程 | 2024-2030 | 10.0 |  |  |  | 5.0 | 5.0 |
| 2 | 驷马山灌区续建配套及节水改造工程 | 2022-2025 | 3.4 |  | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 女山湖灌区续建配套与现代化改造工程 | 2021~2025 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 4 | 定远县炉桥大型灌区节水改造工程 | 2024-2027 | 2.0 |  |  |  | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 南谯区独山水库灌区节水改造工程 | 2021-2025 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |
| 6 | 来安县屯仓灌区续建配套工程 | 2022-2025 | 1.0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 7 | 来安县独山灌区续建配套工程 | 2023-2025 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |
| 8 | 来安县水口站灌区续建配套工程 | 2023-2025 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |
| 9 | 来安县九联灌区续建配套工程 | 2025-2027 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |
| 10 | 来安县大英灌区续建配套工程 | 2024-2026 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |
| 11 | 来安县烟陈灌区续建配套工程 | 2024-2026 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |
| 12 | 来安县车冲灌区续建配套工程 | 2025-2027 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |
| 13 | 全椒县军民电站灌区 | 2021-2025 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 14 | 全椒县下九连电站灌区 | 2021-2025 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 15 | 全椒县卜集电站灌区 | 2022-2025 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |
| 16 | 全椒县汪畈电站灌区 | 2022-2025 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |
| 17 | 全椒县晋集电站灌区 | 2022-2025 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |
| 18 | 全椒县三湾水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 2023-2025 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |
| 19 | 全椒县赵店水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 2024-2026 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |
| 20 | 全椒县黄栗树水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 2023-2025 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |
| 21 | 全椒县马厂水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 2024-2026 | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |
| 22 | 天长市中型灌区续建配套与节水改造工程 | 2021-2025 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 24 | 定远县中型水库灌区配套与节水改造 | 2021-2025 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 25 | 明光市分水岭水库灌区续建配套与节水改造 | 2021-2025 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 26 | 明光市林东水库灌区续建配套与节水改造 | 2022-2025 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |
| 27 | 凤阳县新建及续建大中型灌区建设 | 2024-2027 | 1.0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 28 | 明光市石坝水库灌区续建配套与节水改造工程 | 2021-2025 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 29 | 明光市燕子湾水库灌区续建配套与节水改造工程 | 2022-2025 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |
| 30 | 杨洼电力排灌站灌区续建配套与节水改造工程 | 2023-2025 | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |
| 31 | 东西涧电力排灌站灌区续建配套与节水改造工程 | 2021-2025 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 32 | 山东电力灌溉站灌区续建配套与节水改造工程 | 2022-2025 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |
| 33 | 王巷电力灌溉站灌区续建配套与节水改造工程 | 2023-2025 | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |
| 三 | 农村水系连通及水美乡村建设 |  | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1 | 农村水系综合整治工程 | 2021-2030 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Ⅳ | 水生态环境治理与修复工程 |  | 12.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 3.4 | 4.9 |
| 一 | 水土保持 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1 | 滁州市水土流失治理工程 | 2021-2025 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 二 | 重点河湖生态治理修复 |  | 10.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 3.1 | 4.6 |
| （一） | 河湖生态修复 |  | 10.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 3.1 | 4.6 |
| 1 | 淮河生态廊道 | 2025-2030 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |
| 2 | 江淮分水岭生态廊道 | 2021-2030 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 滁河生态带 | 2024-2030 | 1.0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 白塔河生态带 | 2024-2030 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |
| 5 | 清流河生态带 | 2024-2027 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |
| 6 | 来河、五加河、施河生态带 | 2024-2025 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 凤阳县濠河生态带 | 2024-2027 | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 定远县窑河生态带 | 2025-2030 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |
| 9 | 全椒县襄河生态带 | 2025-2030 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |
| 10 | 天长市王桥河生态带 | 2025-2030 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |
| 11 | 池河中上游水环境综合治理工程 | 2025-2030 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |
| 12 | 明光市河道水生态修复与保护工程 | 2021-2030 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 13 | 秦栏河穿镇段生态修复与保护工程 | 2021-2025 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 14 | 川桥河（含禹王河）穿城段生态修复与保护工程 | 2025-2027 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |
| 15 | 明光市七里湖综合整治工程 | 2023-2025 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |
| 16 | 明光市女山湖综合整治工程 | 2022-2025 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
| 17 | 明光市东风湖综合整治工程 | 2025-2030 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |
| 18 | 胜天河（明湖）生态修复工程 | 2021-2030 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |
| 19 | 高邮湖生态修复及水质提升工程 | 2025-2030 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |
| 20 | 沂湖水环境综合治理工程 | 2024-2030 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |
| 21 | 洋湖水环境综合治理工程 | 2024-2030 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |
| 22 | 胭脂湖（烂泥湖水库）水环境治理工程 | 2021-2030 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 23 | 高塘湖水生态水环境综合整治项目 | 2022-2030 | 0.5 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 24 | 天河湖水生态水环境综合整治项目 | 2022-2030 | 0.5 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| （二） | 水系连通 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅴ | 智慧水利建设 |  | 1.0 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 一 | 水安全监测体系建设 |  | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |
| 1 | 滁州市水文监测预报预警工程 | 2024-2030 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 滁州市智慧水利信息化项目 | 2024-2030 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |
| 二 | 水利业务应用 |  | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |
| 1 | 滁州市水资源管理 | 2024-2030 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 滁州市河湖管理 | 2024-2030 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 水利科研、科技推广 | 2024-2030 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |

## 附表三   重点项目用地规划汇总表

| 序号 | 项目名称 | 规划用地面积（公顷） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方邱湖堤防改建工程 | 10 |
| 2 | 滁河防洪治理工程（新增项目） | 213 |
| 3 | 池河防洪治理工程 | 1000 |
| 4 | 滁河防洪治理工程（滁河滁州段防洪封闭圈治理项目） | 150 |
| 5 | 滁州市中小河流治理工程 | 200 |
| 6 | 明光市潘村洼防洪安全综合治理工程 | 100 |
| 7 | 花园湖行洪区安全建设工程 | 100 |
| 8 | 明光市崔家湾水库 | 59 |
| 9 | 定远县靠山水库工程 | 231 |
| 10 | 山许水库 | 599 |
| 11 | 滁州市新建大中型水闸 | 100 |
| 12 | 滁州市大中型水闸除险加固 | 30 |
| 13 | 滁州市中型水库除险加固工程 | 15 |
| 14 | 江淮分水岭水资源配置骨干工程 | 600 |
| 15 | 滁州市长三角一体化示范区供水保障工程 | 80 |
| 16 | 琅琊区河上站改扩建工程 | 2 |
| 17 | 琅琊区向阳一、二级站改扩建 | 4 |
| 18 | 琅琊区双拥补水站及配套管道工程 | 2 |
| 19 | 来安县屯仓水库引调水工程 | 100 |
| 20 | 来安县屯仓、平阳、红丰、陈郢“四库联调”工程（抗旱） | 50 |
| 21 | 安徽省驷马山灌区续建配套项目全椒县苏姚灌溉片供水能力提升工程 | 50 |
| 22 | 天长市大通、安乐水库引调水工程 | 50 |
| 23 | 天长市釜山、时湾水库引调水工程 | 50 |
| 24 | 天长市十八集二级站移址及渠道改道工程 | 25 |
| 25 | 定远县驷马山滁河四级站干渠（江巷水库近期引水）工程 | 4 |
| 26 | 定远县石角桥翻水站工程 | 2 |
| 27 | 解放水库输水泵站 | 2 |
| 28 | 池河闸翻水站 | 4 |
| 29 | 洛河新建2座泵站 | 4 |
| 30 | 明光市东西涧电灌站工程 | 2 |
| 31 | 来安县水口站工程 | 2 |
| 32 | 来安县金庄跌水站工程 | 2 |
| 33 | 滁州市沙河集水库抬高蓄水位影响处理工程 | 826 |
| 34 | 全椒县黄栗树水库抬高蓄水位工程 | 1783 |
| 35 | 来安县屯仓水库抬高蓄水位工程 | 1171 |
| 36 | 凤阳县凤阳山水库增蓄工程 | 386 |
| 37 | 凤阳县燃灯寺水库 | 233 |
| 38 | 凤阳县官沟水库 | 173 |
| 39 | 驷马山江巷灌区工程 | 760 |
| 40 | 定远县炉桥大型灌区节水改造工程 | 10 |
| 41 | 定远县池河灌区工程 | 100 |
| 42 | 女山湖灌区续建配套与现代化改造工程 | 50 |
| 43 | 南沙河与林东水库水系连通工程 | 25 |
| 44 | 皂河、施河水系连通工程 | 25 |
| 45 | 定远县齐顾郑水库至解放水库连通工程 | 25 |
| 46 | 凤阳县水资源配置骨干工程 | 50 |
| 47 | 池河生态景观带 | 1200 |
| 48 | 高塘湖水生态水环境综合整治项目 | 65 |
| 49 | 池河中上游水环境综合治理工程 | 200 |

## 附表四   修改说明

| 序号 | 修改意见 | 采纳与否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、专家意见（总计4条，采纳4条） |
| 专家意见 | 1 | 复核《规划》引用的相关数据，进一步完善“十三五”规划总结评估内容，全面总结水利发展成就和存在问题。 | 采纳 | 报告P3-13，“十三五”水利发展成就、面临形势及存在问题 |
|  | 2 | 根据有关规划及区域发展战略要求，做好与上位规划的衔接，规划指标、规划项目应与省级水利发展“十四五”规划相协调。 | 采纳 | 报告P17-18，滁州市水利发展“十四五”规划指标 |
|  | 3 | 进一步修改完善水资源监管、水土保持监管、保障措施等规划内容。 | 采纳 | 报告P43-48，加强水资源监管、加强水土保持监管；P58-59，保障措施 |
|  | 4 | 补充完善规划重点项目建设性质与实施安排。 | 采纳 | 报告P56，实施安排及附表中建设性质 |
| 二、部门意见（总计36条，采纳35条，部分采纳1条） |
| 定远县 | 1 | 建议将“定远县江巷灌区工程”修改为“驷马山江巷灌区工程”。 | 采纳 | 报告P33，灌区现代化建设与改造；P77，附表一；P92，附表二 |
|  | 2 | 建议将”池河生态带”建设规模和主要内容调整为“池河流域水环境综合治理工程水系连通以及其他池河河段治理，河道清淤疏浚，沿岸护砌，沿河水生态文明建设，水系连通工程等”，总投资调整为38.5亿元。 | 采纳 | 报告P82，附表一 |
|  | 3 | 建议增加池河中上游水环境综合治理工程（已列入省“十四五”规划）。 | 采纳 | 报告P83，附表一；P95，附表二 |
|  | 4 | 建议将附表三第3项“池河防洪治理工程”规划用地面积调整为1000公顷。 | 采纳 | 报告P97，附表三 |
|  | 5 | 建议将附表三第28项“池河闸翻水站”规划用地面积调整为4公顷。 | 采纳 | 报告P98，附表三 |
|  | 6 | 建议将附表增加“池河中上游水环境综合治理工程”规划用地面积200公顷。 | 采纳 | 报告P98，附表三 |
| 凤阳县 | 7 | 62页“花园湖行洪区安全建设工程”建设起止年限为2025年后，该项目2021年已开工建设，建议实施时间提前。 | 采纳 | 报告P62，附表一 |
|  | 8 | 中小河流治理项目中建议增加“凤阳县窑河支流治理”。 | 采纳 | 报告P64，附表一；P87，附表二 |
|  | 9 | 70页新建水库“八岭湖水库”不在凤阳境内。 | 采纳 | 报告P70，附表一 |
|  | 10 | 74页“凤阳县水资源配置骨千工程”建设起止年限为2025年后，其中小“1、小岗引淮灌溉工程”2021年已实施，建议单列。 | 采纳 | 报告P74，附表一；P91，附表二 |
|  | 11 | 75页“凤阳县凤阳山水库增蓄工程”建设起止年限为2025年后，该项目前期工作已启动，建议建设时间提前。 | 采纳 | 报告P75，附表一；P91，附表二 |
| 琅琊区 | 12 | 73页琅邪区河上站改扩建工程建设起止年限改为2025年后。 | 采纳 | 报告P71，附表一 |
|  | 13 | 90页分年度实施计划中删除琅琊区河上站改扩建工程。 | 采纳 | 报告P91，附表二 |
|  | 14 | 76页农村供水保障工程，琅琊区农村供水水厂管网延伸与改造提升项目的建设内容新建山林加压泵站改为新建城郊加压站。 | 采纳 | 报告P76，附表一 |
| 明光市 | 15 | 附表一中的规划项目细表中第五项水库(水闸）除险加固工程第（一）水闸除险加固工程第6条建议中：项目名称建议调整为明光市女山湖节制闸（含桥）和船闸（含桥）拆除重建；总投资调整为10亿元。 | 采纳 | 报告P67，附表一 |
|  | 16 | 另增加第7条：项目名称为南沙河泄洪闸拆除重建，建设性质为拟建，流域为淮河，涉及县市区明光，建设规模和主要内容为主体工程拆除重建，建设起止年限为2023年，总投资为5000万元。 | 采纳 | 报告P67，附表一；P88，附表二 |
| 天长市 | 17 | 建议在第73页区域引调水工程下面增加两个项目，分别是：（1）项目名称：天长市川桥水库补水工程；建设性质：新建；流域：准河；涉及县市区：天长市；建设规模和主要内容：以川桥河为水源，设计流量3.0m3/s，建设提水泵站1座、疏扩挖引水河道0.8km、铺设砼高压输水管道约1.5km及相关配套工程等；建设起止年限：2021-2025；总投资（亿元)：0.3；十四五投资（亿元)：0.3。（2）项目名称：天长市长兴一、二级站渠道改造工程（渠道改线及明渠改暗渠)；建设性质：新建；流域：淮河；涉及县市区：天长市；建设规模和主要内容：改造泵站2座。铺设管道2公里等；建设起止年限：2021-2025；总投资（亿元)：0.2；十四五投资（亿元）0.2。 | 采纳 | 报告P73-74，附表一；P91，附表二 |
|  | 18 | 建议将73页第10个项目天长市十八集二级站移址及渠道改道工程内容改为：项目名称：天长市十八集二级站移址及一、二级渠道改道工程；建设性质：拟建；流域：淮河；涉及县市区：天长市；建设规模和主要内容：移址泵站1座、渠道改道4.5 km及配套建筑物等；建设起止年限：2021-2025；总投资（亿元）：0.4；十四五投资(亿元)：0.4。 | 采纳 | 报告P73，附表一；P91，附表二 |
|  | 19 | 建议在第82页河湖生态修复下面增加一个项目。项目名称：胭脂湖（烂泥湖水库)水环境治理工程；建设性质：拟建；流域：淮河；涉及县市区：天长市；建设规模和主要内容：新建胭脂湖水质生态净化处理工程。包括城乡污水尾水净化工程、清淤工程、沿湖截污工程、岸线提升工程等；建设起止年限：2021-2025;总投资（亿元)：1.3；十四五投资(亿元）：0.5。 | 采纳 | 报告P84，附表一；P96，附表二 |
| 生态环境局 | 20 | 建议第17页“水生态保护”中“地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到84%”及第18页表格中第12项“地表水达到或好于Ⅲ类水体比例（%）”目标84%修改为70%。 | 采纳 | 报告P17，水生态保护；P18，专栏2 |
| 市明湖中心 | 21 | 建议将明湖补水通道建设(陆庄一、二级站及其渠道)，纳入到重点区域水资源优化配置工程中﹐提高明湖水资源保证率。 | 采纳 | 报告P73，附表一 |
|  | 22 | 建议将胜天河(明湖)纳入重点河湖生态修复工程中，打造人水和谐的水生态空间。 | 采纳 | 报告P83，附表一 |
|  | 23 | 建议将胜天河京沪铁路桥以下段治理整合至清流河乌衣老街段治理工程中去，从而形成胜利圩防洪封闭圈，提高苏滁产业园防洪标准。 | 部分采纳 | 依据滁州市清流河乌衣老街段治理工程初步设计的批复，列入该项目胜天河治理范围为胜天河分洪渠口至清流河段，长度为3km，胜天河其余河段列入滁州市城市防洪体系建设内容，不再重复规划。 |
| 苏滁 | 24 | 伏湾圩撇洪沟及清流河（马滁扬高速以东）防洪封闭圈需加固，建议将其纳入规划。 | 采纳 | 已列入滁州市城市防洪体系建设内容，不再重复规划。 |
|  | 25 | 园区内各排涝泵站、闸站未在规划中明确。 | 采纳 | 已列入滁州市城市防洪体系建设内容，不再重复规划。 |
|  | 26 | 根据园区防洪排涝规划评估与优化报告，远期陆庄一站将拆除，请明确明湖片区补水和分洪方案。 | 采纳 | 已列入滁州市城市防洪体系建设内容，不再重复规划。 |
|  | 27 | 根据园区防洪排涝规划评估与优化报告，醉翁路撇洪沟已取消。 | 采纳 | 已列入滁州市城市防洪体系建设内容，不再重复规划。 |
| 来安县 | 28 | 无意见 | 采纳 |  |
| 南谯区 | 29 | 无意见 | 采纳 |  |
| 全椒县 | 30 | 无意见 | 采纳 |  |
| 财政局 | 31 | 无意见 | 采纳 |  |
| 发改委 | 32 | 无意见 | 采纳 |  |
| 交通局 | 33 | 无意见 | 采纳 |  |
| 住建局 | 34 | 无意见 | 采纳 |  |
| 自规局 | 35 | 无意见 | 采纳 |  |
| 重点处 | 36 | 无意见 | 采纳 |  |

防洪保安能力提升重点工程分布示意图

供水安全保障工程布局示意图

乡村振兴水利保障重点工程布置示意图

水生态环境治理与修复重点工程布置示意图